مشروع خريطة الطريق الرفيعة المستوى لتبادل البيانات الإلكترونية مع المكاتب في نظام لاهاي

الإصدار	0.6

06 فبراير 2017

|  | Q4-2016 | Q1-2017 | Q2-2017 | Q3-2017 | Q4-2017 | Q1-2018 | Q2-2018 | Q3-2018 | Q4-2018 | Q1-2019 | Q2-2019 | Q3-2019 | Q4-2019 | Q1-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المكتب الدولي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مواصفات مُفَصَّلة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاختبار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بدء تدفق نشرة ST.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إعداد نظام خلفي للمكونات المتعددة المستويات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إعلان أن المعيار ST.96 هو النسق الرسمي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إطلاق المكون ST.96 المتعدد المستويات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فرقة عمل XML4IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اختبار الاتصالات المُوجَّهة من المكتب المعني إلى المكتب الدولي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اختبار الاتصالات المُوجَّهة من المكتب الدولي إلى المكتب المعني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نشر ST.96 V3 |  |  |  | 17 أكتوبر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المكتب الكندي للملكية الفكرية والمكتب الأمريكي للبراءات والعلامات التجارية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النموذج الأول للاتصالات المُوجَّهة من المكتب الدولي إلى المكتب المعني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نسق البيانات الرسمي (من المكتب الدولي إلى المكتب المعني) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hague DTD | سارٍ |  |  |  |  |  |  | فترة الأُفُول |  |  |  |  |  |  |
| Hague ST.96 |  |  | تجريبي |  |  |  |  | سارٍ |  |  |  |  |  |  |
| نسق البيانات الرسمي (من المكتب المعني إلى المكتب الدولي) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hague MECA IN DTD Hague ST.96 أحداث أخرى | سارٍ |  |  |  | فترة الأُفُول |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تجريبي |  |  |  | سارٍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| انضمام الاتحاد الروسي |  |  |  |  | ؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| انضمام كندا |  |  |  |  |  |  | ؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| الفريق العامل لنظام لاهاي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| لجنة المعايير |  |  | 29 مايو |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجتماع فرقة عمل XML4IP في عام 2017 |  |  |  | 17 سبتمبر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نشر مذكرة إعلامية تنص على أن الإصدار الرسمي سوف يكون هو المعيار ST.96 |  |  |  | يُحدَّد لاحقاً |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Q: الفصل

[نهاية المرفق والوثيقة]

سارات العمل