|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-R-BW | **R** |
| cws/5/5 | | |
| оригинал: английский | | |
| дата: 12 апреля 2017 г. | | |

**Комитет по стандартам ВОИС (КСВ)**

**Пятая сессия**

**Женева, 29 мая – 2 июня 2017 г.**

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 41 ЦЕЛЕВОЙ ГРУППОЙ ПО XML ДЛЯ ПС

*Документ подготовлен Секретариатом*

## ВВЕДЕНИЕ

1. На своей четвертой возобновленной сессии, состоявшейся в марте 2016 г., Комитет по стандартам ВОИС (КСВ) отметил, что в 2015 г. были выпущены две поправки к стандарту ВОИС ST.96, одна значительная поправка (версия 2.0) и одна незначительная поправка (версия 2.1). КСВ также отметил, что проект новой версии стандарта ВОИС ST.96, проект 1 версии 3.0, находится в стадии рассмотрения и тестируется Целевой группой по XML для ПС. (См.  пункты 45–48 документа CWS/4BIS/16.)
2. В ходе указанной сессии КСВ принял два остававшихся недоработанными приложения, приложения V и VI стандарта ВОИС ST.96; работа над стандартом ВОИС ST.96 завершена. В этой связи КСВ следующим образом изменил формулировку задачи № 41: «Обеспечить необходимый пересмотр и обновление стандарта ВОИС ST.96». (См.  пункты 99–103 документа CWS/4BIS/16.)
3. Для выполнения измененной задачи № 41 Целевая группа по XML для ПС продолжила обсуждения в рамках электронного форума, онлайн-конференции и очного заседания.

## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО XML ДЛЯ ПС

### Выпуск версии 2.2

1. После возобновленной четвертой сессии КСВ Целевая группа по XML для ПС разработала и выпустила версию 2.2 стандарта ВОИС ST.96, которая была опубликована на странице веб-сайта ВОИС <http://www.wipo.int/standards/en/st96/v2-2>.
2. Версия 2.2 отличается по следующим основным положениям, а дополнительная информация о ней содержится в сопроводительных примечаниях, опубликованных на странице веб-сайта ВОИС <http://www.wipo.int/standards/en/st96/v2-2/annex-iii/index.html>:

* введен новый компонент «Намерения заявителя» (IssueID-576)
* исправлена ошибка, обнаруженная в схеме предыдущей версии 2.1 (IssueID-585)
* обновлен перечень кодов для ведомств ПС в соответствии с пересмотренным в 2016 г. стандартом ВОИС ST.3 (IssueID-587)
* обновлен компонент «Представитель» (IssueID-588)
* обновлен компонент «Вид формулы» (IssueID-589)
* в pat:DocumentRelationType введен факультативный атрибут com:sequenceNumber для разделения патентов и предшествующих заявок (IssueID-594)
* в перечень «Сторона, адрес для переписки» введено новое допустимое значение 'Breeder' (Селекционер) (IssueID-596)
* в перечень «Код единицы измерения» введено новое допустимое значение ‘Deg’ (Степень) (IssueID-597)

### Заседание Целевой группы по XML для ПС

1. Целевая группа по XML для ПС провела свое заседание после возобновленной четвертой сессии КСВ, в октябре 2016 г. в Мадриде, Испания. Основные задачи заседания состояли в подготовке проекта новой версии стандарта ВОИС ST.96 (версии 3.0 D3 (V3\_0\_D3)), содержащей проект схем XML для электронных сообщений в рамках Мадридской и Гаагской систем, разработке структуры данных XML по отчетам о поиске патентов и учетным записям о патентах и обсуждении других остающихся вопросов, связанных с патентами, товарными знаками и промышленными образцами, а также рекомендациями в отношении веб-услуг в области обмена данными и распространения данных ведомствами промышленной собственности.
2. По итогам заседания Целевая группа по XML для ПС подготовила ST.96 V3\_0\_D3 и провела короткое обследование по стандартизации веб-услуг среди своих членов. Результаты обследования представлены нынешней сессии КСВ (см. документ CWS/5/15).

### Подготовка версии 3.0

1. Целевая группа по XML для ПС работает над версией 3.0 и приняла решение о включении в следующую версию, в частности, нижеперечисленных основных положений:

* библиографические данные для свидетельства о предоставлении дополнительной охраны (SPC)
* отчет о поиске патента
* учетная запись о патенте
* электронные сообщения в рамках Мадридской системы
* электронные сообщения в рамках Гаагской системы

1. К настоящему времени разработаны три проекта версии 3.0, а также запланирована подготовка еще двух проектов до принятия официальной версии 3.0, которая должна быть выпущена в октябре 2017 г.

## ПЛАН РАБОТЫ

1. Целевая группа по XML для ПС согласовала план работы на 2017 г., предварительный график деятельности в соответствии с которым воспроизведен ниже.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ориентировочный срок | **Вопрос** | **Проект версии схемы** |
| Январь–февраль 2017 г. | Рассмотрение схемы V3\_0\_**D3**  Рассмотрение/обновление проекта схемы операций МБ-ведомства в рамках Гаагской системы  Рассмотрение других остающихся вопросов | Схема V3\_0\_**D3** |
| Март–май 2017 г. | Разработка/рассмотрение схем отчетов о поиске патентов и учетных записей о патентах  Выпуск схемы V3\_0\_**D4**  Тестирование компонентов операций в рамках Мадридской и Гаагской систем (МБ-ведомства и ведомства-МБ)  Рассмотрение других остающихся вопросов | Схема V3\_0\_**D4**  Схема операций МБ-ведомства в рамках Гаагской системы  Отчет о поиске  Учетная запись о патенте |
| 29 мая – 2 июня 2017 г. | 5-я сессия КСВ |  |
| Июнь–август 2017 г. | Выпуск схемы V3\_0\_**D5**  Рассмотрение других остающихся вопросов  Завершение разработки проекта схемы  Выдвижение предложения по пересмотру (PFR) схемы V3\_0 | Схема V3\_0\_**D5** |
| Сентябрь 2017 г. | Заседание Целевой группы по XML для ПС в Канаде |  |
| Октябрь 2017 г. | Выпуск версии 3.0 стандарта ST.96 | **Схема V3\_0** |

1. Что касается разработки компонентов для Гаагской системы в рамках стандарта ST.96, то в феврале 2017 г. Международное бюро (МБ) предложило проект «дорожной карты высокого уровня» и призвало членов Целевой группы по XML для ПС прокомментировать его, в частности положение о завершении в предложенный срок действия Бюллетеня DTD для Гаагской системы. В проекте «дорожной карты высокого уровня» описывается видение будущего электронного обмена данными в рамках Гаагской системы. В настоящее время для обмена данными используются нестандартизованные форматы, составленные на основе форматов для Мадридской системы. После разработки полного набора компонентов схемы для Гаагской системы в рамках стандарта ST.96 для обмена сообщениями в обоих направлениях (МБ-ведомства и ведомства-МБ) планируется использовать стандарт ST.96 в качестве официального формата для всех видов обмена данными в рамках Гаагской системы. Использование существующих форматов будет постепенно прекращено к установленному предельному сроку, после чего Международное бюро более не будет поддерживать прежние форматы. Предложенная «дорожная карта высокого уровня» воспроизведена в приложении к настоящему документу.
2. Целевая группа по XML для ПС планирует провести 18–22 сентября 2017 г. в Канаде очное заседание для подготовки следующей версии схемы XML стандарта ST.96.
3. *КСВ предлагается:*

*(a) принять к сведению результаты работы Целевой группы по XML для ПС и отчет руководителя Целевой группы, представленные в настоящем документе; и*

*(b)* *принять к сведению и прокомментировать указанный в пунктах 10–12 выше план работы Целевой группы по XML для ПС и приложение к настоящему документу.*

[Приложение следует]