**مشروع خريطة الطريق الرفيعة المستوى لتبادل البيانات الإلكترونية مع المكاتب في نظام لاهاي**

**الإصدار 0.6**

**06 فبراير 2017**

**سارات العمل**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Q4-2016** | **Q1-2017** | **Q2-2017** | **Q3-2017** | **Q4-2017** | **Q1-2018** | **Q2-2018** | **Q3-2018** | **Q4-2018** | **Q1-2019** | **Q2-2019** | **Q3-2019** | **Q4-2019** | **Q1-2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المكتب الدولي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مواصفات مُفَصَّلة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاختبار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بدء تدفق نشرة ST.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إعداد نظام خلفي للمكونات المتعددة المستويات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إعلان أن المعيار ST.96 هو النسق الرسمي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إطلاق المكون ST.96 المتعدد المستويات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فرقة عمل XML4IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اختبار الاتصالات المُوجَّهة من المكتب المعني إلى المكتب الدولي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اختبار الاتصالات المُوجَّهة من المكتب الدولي إلى المكتب المعني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نشر ST.96 V3 |  |  |  | 17 أكتوبر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المكتب الكندي للملكية الفكرية والمكتب الأمريكي للبراءات والعلامات التجارية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النموذج الأول للاتصالات المُوجَّهة من المكتب الدولي إلى المكتب المعني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **نسق البيانات الرسمي (من المكتب الدولي إلى المكتب المعني)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hague DTD | سارٍ | | | | | | | فترة الأُفُول | | | | |  |  |
| Hague ST.96 |  |  | تجريبي | | | | | سارٍ | | | | | | |
| **نسق البيانات الرسمي (من المكتب المعني إلى المكتب الدولي)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hague MECA IN DTD  Hague ST.96  **أحداث أخرى** | سارٍ | | | | فترة الأُفُول | | | | | | | |  |  |
| تجريبي | | | | سارٍ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| انضمام الاتحاد الروسي |  |  |  |  | ؟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| انضمام كندا |  |  |  |  |  |  | ؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| الفريق العامل لنظام لاهاي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| لجنة المعايير |  |  | 29 مايو |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجتماع فرقة عمل XML4IP في عام 2017 |  |  |  | 17 سبتمبر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نشر مذكرة إعلامية تنص على أن الإصدار الرسمي سوف يكون هو المعيار ST.96 |  |  |  | يُحدَّد لاحقاً |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Q: الفصل*

[نهاية المرفق والوثيقة]