|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-A-B&W | **A** |
| WO/PBC/22/18 | | |
| الأصل: بالإنكليزية | | |
| التاريخ: 26 يونيو 2014 | | |

لجنة البرنامج والميزانية

الدورة الثانية والعشرون

جنيف، من 1 إلى 5 سبتمبر 2014

تقرير مرحلي عن مشروع استثمار رأس المال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

من إعداد الأمانة

**معلومات أساسية**

1. وافقت جمعيات الدول الأعضاء في الويبو، في سلسلة اجتماعاتها التاسعة والأربعين (من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2011)، على اقتراح استثمار رأس المال لتمويل بعض أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الوثيقة WO/PBC/18/13).
2. وتشمل الأنشطة المذكورة ما يلي:

* المرافق الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض قاعة المؤتمرات الجديدة وقاعات الاجتماعات المجاورة لها وسائر قاعات الاجتماعات في مباني الويبو؛
* واستبدال بدالة الهاتف نورتل ميريديان المتقادمة؛
* واستبدال الحواسيب المكتبية.

1. وأطلِعَت لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الحادية والعشرين (من 9 إلى 13 سبتمبر 2013) على آخر المستجدات المتعلقة بتقدّم هذا المشروع (الوثيقة WO/PBC/21/14). وأشير إلى أنّ عملية استبدال بدالة الهاتف نورتل ميريديان المتقادمة قد استُكملت وحقّقت كل أهدافها المؤسسية الرئيسية.
2. ويجري العمل على تركيب مرافق خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قاعة المؤتمرات الجديدة وقاعات الاجتماعات المجاورة لها وسائر قاعات الاجتماعات في مباني الويبو ويُرتَقَب استكمال الأعمال الأساسية قبل افتتاح قاعة المؤتمرات الجديدة. وسيتسنى تقدير وتخطيط ما يلزم من بنية تحتية إضافية، لدعم سياسة اللغات الجديدة مثلا، بطريقة أفضل بعد دخول قاعة المؤتمرات الجديدة طور التشغيل.
3. واستُكمِلَت عملية استبدال الحواسيب المكتبية المتقادمة في أواخر عام 2013، وفقاً لتوقعات لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الحادية والعشرين. ولم يحصل أيّ تغيير في نطاق المشروع وتحقّقت كلّ أهدافه المؤسسية الرئيسية كما كان مخططاً في الأساس. وشُرع، منذ ذلك الوقت، في استخدام الحواسيب المكتبية الجديدة المجهزة ببرمجيات محدّثة، وقد لاقت قبولاً جيداً.

ملخّص

1. استُكمِلَت الأنشطة المخطّط لها أو أحرِزَ تقدّم كبير فيها. ويُتَوَقَّع إتمام المشروع بالكامل ضمن الميزانية الموافق عليها بالرغم من أن بعض النفقات لم تُختَتَم بعد. ويبيّن الجدول التالي الاستخدام الحالي للميزانية.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| المرجع**.** | الوصف | **تقدير الميزانية** (بالفرنك السويسري) | **النفقات الفعلية[[1]](#footnote-1)** (بالفرنك السويسري) |
| 1. | المرافق الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض قاعة المؤتمرات الجديدة وقاعات الاجتماعات المجاورة لها وسائر قاعات الاجتماعات في مباني الويبو |  |  |
|  | بدالات الشبكة لتوصيل أكثر من 900 مقعد، ونقاط النفاذ إلى شبكة واي فاي، والتغطية بنظام الاتصالات المتنقلة العالمية، وغيرها | 000 450 | 537 235 |
|  | هواتف بروتوكول الإنترنت والبنية التحتية المعلوماتية المرتبطة بها | 30 000 | 33 450 |
|  | تجهيزات المؤتمرات بالفيديو للعروض عن بعد؛ والتسجيل الرقمي؛ والبث عبر الإنترنت؛ والفيديو حسب الطلب؛ والعرض النصي للحوار، وغيرها. | 600 000 | 813 179 |
|  | المجموع الفرعي | **1 080 000** | **448 800** |
| 2. | استبدال بدالة الهاتف نورتل ميريديان المتقادمة |  |  |
|  | نشر المعدات والبرمجيات الخاصة بهاتف بروتوكول الإنترنت في مباني الويبو الحالية | 850 000 | 818 309 |
|  | خدمات التركيب والتنفيذ | 250 000 | 49 162 |
|  | المجموع الفرعي | **1 100 000** | **867 471** |
| 3. | استبدال محطة العمل المكتبي |  |  |
|  | استبدال معدّات الحواسيب | 2 100 000 | 1 657 194 |
|  | تحديث البرمجيات | 450 000 | 345 022 |
|  | خدمات التركيب والتنفيذ | 450 000 | 152 000 |
|  | المجموع الفرعي | **3 000 000** | **2 154 216** |
|  | المجموع | **5 180 000** | **3 470 487** |

1. وتُقتَرَح فقرة القرار التالية.

أحاطت لجنة البرنامج والميزانية علماً بالتقرير المرحلي عن مشروع استثمار رأس المال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الوثيقة WO/PBC/22/18).

[نهاية الوثيقة]

1. في نهاية يونيو 2014. [↑](#footnote-ref-1)