| الويبـو |  | WO/PBC/3/3 الأصل : بالانكليزية التاريخ : 21/3/2001 |
| --- | --- | --- |

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة

جنيـف

لجنة البرنامج والميزانية

الدورة الثالثة

جنيف ، من 25 الى 27 أبريل/نيسان 2001

مشروعات تكنولوجيا المعلومات المقترح تمويلها بالفائض

من اعداد  :  الأمانة

مقدمة

1-	تحتوي هذه الوثيقة على اقتراح متعلق بمشروعات تكنولوجيا المعلومات المقترح تمويلها بالفائض . وتم العمل في مشروع البرنامج والميزانية على تحديد أهمية الاستثمار في وضع البنى التحتية للويبو وتقويتها فيما يخص تكنولوجيا المعلومات ، لا سيما فيما يتعلق بالاتصالات القائمة على الانترنت ونشر المعلومات . وتهدف هذه الأنشطة الى ضمان فعالية أحسن في الخدمات العالمية وانتاجية أكبر في عمل الويبو (خاصة أنظمة الحماية العالمية وخدمات التحكيم على الخط) للدول الأعضاء والمنتفعين .

2-	وبما أن الخدمات العالمية للويبو في متناول كل المنتفعين في العالم عن طريق الانترنت ، فان البنية التحتية للمنظمة فيما يخص تكنولوجبا المعلومات في حاجة الى أن تواكب المعايير الصناعية وأن تنسجم معها . ونظرا الى الطبيعة المنفتحة للانترنت وحساسية البيانات التي تعالجها المنظمة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات ، فان البنية التحتية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في الويبو تتطلب أمنا متشددا لصون البيانات وحفظ سلامتها . ومن شأن تجهيزات تكنولوجيا المعلومات الآمنة التي تسمح بالتحقق من صحة هوية المنتفعين ، بما في ذلك التوقيعات الرقمية ، أن تلعب دورا مهما بالنسبة لما سيصبح أنشطة الايداع الالكتروني بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات المباشرة عبر الانترنت . وتعد الحاجة الى وظيفة عملية مدعومة بالوثائق ومتطورة بهذا الشكل ، مثالا على العديد مما يلزم لتعزيز بنية الويبو التحتية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في عصر الانترنت .

3-	وبالاضافة الى انشاء بنية عصرية ومتطورة لتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم الخدمات العالمية التي تقدمها الويبو ، فان المنظمة في حاجة الى أن تستمر البنية التحتية الداخلية المناسبة والداعمة لتكنولوجيا المعلومات في مواكبة التطور والحداثة . وستدعم بنية تحتية داخلية قوية وآمنة لتكنولوجيا المعلومات أنشطة الخدمات العالمية من خلال توفير محيط تكنولوجيا المعلومات يكون شاملا ويمكن من تيسير العمليات والاجراءات وتـفعيلها . وتعد أنظمة تكنولوجيا المعلومات كالنظام المالي بمثابة جزء لا يتجزأ من البنية التحتية الداخلية لتكنولوجيا المعلومات التي ترتكز عليها الخدمات العالمية بشكل كبير .

الجزء الأول  :  اقتراح

4-	اتضح من خلال الجهود المبذولة في مشروع البرنامج والميزانية لتحقيق التوازن بين المبلغ المرتقب من الموارد المتاحة والنفقات المقررة خلال فترة السنتين المقبلة أن مستوى فائض الموارد المجمع الى غاية نهاية سنة 2001 سيبلغ 186 مليون فرنك سويسري تقريبا . ومن المقترح أن يتم استعمال فائض الموارد في تمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات التالية اما لمدة محددة أو طوال فترة سريان هذه المشروعات (كما هو مشار اليه في الفقرة 6 أسفله)  :

(أ)	مشروعان جاري العمل فيهما ، وهما شبكة الويبو ونظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة 	التعاون بشأن البراءات ، الى غاية استكمالهما كليا بحيث يسمح تطبيق الاتصال عبر الانترنت في كل الدول الأعضاء في الويبو عبر الشبكة بالانتفاع العادل بخدمات الويبو على الخط ، بما في ذلك تبادل بيانات معاهدة التعاون بشأن البراءات التي ستتم معالجتها بناء على نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات والحصول على تلك البيانات .

(ب)	نظام الايداع الالكتروني بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات الذي سيسمح للمنتفعين بطلب حماية براءات عالمية على نحو أكثر فاعلية من حيث التكلفة وأكثر بساطة ، الأمر الذي سيخفض بشكل كبير من تكلفة معالجة البيانات وارسالها بالنسبة لمودعي الطلبات والدول الأعضاء والمكتب الدولي .

(ج)	نظام تصنيف المعلومات المؤتمتة الذي سيعزز امكانية البحث عن المعلومات بشأن 	البراءات وسيساعد نظام شبكة الويبو ونظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام المكتبة الرقمية للملكية الفكرية على تسهيل نشر المعلومات التكنولوجية المتضمنة في كتيبات معاهدة التعاون بشأن البراءات اذا ما تم تطبيقه .

(د)	نظام الادارة المتكاملة الذي من شأنه أن يحل محل نظام مالي قديم تم تطويره في أوائل 	الثمانينات وتزويد الأمانة بنظام اداري وعملي حتى تتسنى الاستجابة للطلب المتزايد على 	معلومات حديثة ومحددة عن الادارة المالية . والأهم من ذلك أن النظام الجديد ستكون له القدرة على معالجة عدد ما فتئ يتزايد من البيانات المالية المنبثقة عن أنظمة الحماية العالمية .

## 5-	ويجسد هذا الاقتراح الاستراتيجية الثالثة التي وصفتها مقدمة مشروع البرنامج والميزانية (WO/PBC/3/2)  ، كما يوضح سياسة جديدة للميزانية بشأن أنشطة تكنولوجيا المعلومات التي تم الحديث عنها في المرفق الأول من الوثيقة نفسها . ومن شأن الاقتراح الذي يعتبر بمثابة مجموعة متكاملة من الحلول بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات تمكين المنتفعين بخدمات الويبو من الاستفادة الى أقصى حد من الانترنت ما دامت الأنظمة تعزز قدرة الويبو على التبادل الآمن للبيانات والوصول الى قواعدها في المكتب الدولي . ويتميز هذا الاقتراح بما يلي :

(أ)	يجسد الاقتراح القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول 2000 (أنظر مرفق الوثيقة A/35/6 ، الصفحات من 17 الى 24) ويعزز امكانية المساءلة والشفافية في كيفية توظيف الفائض ، مقارنة بالصندوق الاحتياطي الخاص الذي توقف العمل به تطبيقا للقرار المشار اليه أعلاه .

(ب)	ومراقبة الفائض عملية بسيطة ودقيقة ، وليس لها أي أثر في الميزانية العادية . ولن يتم تمويل أي مشروع من الفائض إذا لم يكن تحقيقه مرتقبا (أنظر الملحق 2 بالوثيقة WO/PBC/32 للاطلاع على توجهات الفائض) . ومن المعتزم احترام طبيعة رأس مال الاستثمارات وستمول النفقات المتكررة من الميزانية العادية بعد اكتمال مشروعات تكنولوجيا المعلومات .

(ج)	ويساير توظيف الفائض فعلا الأهداف التجارية للويبو ، فكل مشروع من مشروعات تكنولوجيا المعلومات الجديدة الممولة من الفائض سيكون موضع تقييم دقيق ومبني على تحليل موضوعي للاحتياجات والموارد المطلوبة وأولويات اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات .

- ويراعي الاقتراح الحاجة الى مدة أطول من فترة السنتين لاستكمال عدد كبير من مشروعات تكنولوجيا المعلومات تماما . وسوف تمكن العملية المشار اليها في الاقتراح من تجنب الحاجة الى اعادة تخصيص الموارد بين فترة سنتين وأخرى إذا لم يتم استعمالها بسبب التأخيرات في تنفيذ مشروعات ، وسيحدث ذلك إذا كان المشروع كبيرا ومعقدا (وقد اتخذت الجمعية العامة هذا القرار السنة الماضية) .

6 -	ويرد في الجدول التالي بيان تكلفة كل مشروع والمدة التي سيستغرقها على وجه التقدير .

| Project | Required Resources (in million Swiss francs) | Expected Duration |
| --- | --- | --- |
| WIPONET | 29.3 | Until the end of 2003 |
| IMPACT | 22.2 | Until the end of 2003 |
| PCT E-filing | 18.3 | Until the end of 2004 |
| CLAIMS | 3.2 | 2 years |
| AIMS | 9.9 | 3 years |
| TOTAL | 82.9 | - |

#### ملاحظة :

(1)	لمزيد من التفصيل ، أنظر الجداول التي ترد في الجزء الثاني من هذه الوثيقة .

(2)	ويتضمن المبلغ اللازم من الموارد لغرض شبكة الويبو تكاليف بدء العمل بالمشروعات تبلغ 1ر24 مليون فرنك سويسري .

(3)	ويتضمن المبلغ اللازم من الموارد لأجل نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات تكاليف تبلغ 0ر20 مليون فرنك سويسري .

(4)	وستتحمل الميزانية العادية تمويل الموارد اللازمة لتغطية عمل شبكة الويبو ونظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات ابتداء من سنة 2004 .

(5)	يرتكز تقدير مدة استغراق كل مشروع وعمره ،كما هو مبين أعلاه ، على الخطة الحالية ، ويمكن أن تطول تلك المدة بسبب تأخيرات غير متوقعة في تصميم المشروع .

(6)	ونظرا للحاجة الملحة الى مشروع نظام الايداع الالكتروني بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات ، من المقترح الشروع في تنفيذه كليا فور موافقة الجمعية العامـة عليه .

7 -	ترد في الجداول ألف وباء وجيم التالية النفقات التي ستتطلبها مشروعات تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات القادمة وتبين الأموال المصروفة حتى الآن . ويقدم المرفق الثاني تلخيصا لتكاليف الموظفين بما في ذلك ثلاث وظائف موافق عليها بتمويل من الصندوق الاحتياطي الخاص لغرض أتمتة معاهدة التعاون بشأن البراءات (أنظر الوثيقة A/32/5) و17 وظيفة بتمويل من الميزانية العادية (WO/PBC/3/2) اضافة الى 14 وظيفة جديدة . وتستمر هذه الوظائف المدة التي سيستغرقها كل مشروع . ويمكن تصور ادماج الموظفين اللاحقين كجزء من برنامج الميزانية العادية مع انتهاء العمل في المشروعات ودخولها الطور العملي .

| الجدول ألف- مدة الميزانية الموافق عليها حسب المشروعات |
| --- |
| Project | Prior to 2000 | During 2000 | During 2001 | 2000-2001 | Total |
|  | A | B | C | D=B+C | E=A+D |
| WIPONET | 37,842 | 15,326 | 29,300 | 44,626 | 82,468 |
| IMPACT | 40,000 |  | 22,200 | 22,200 | 62,200 |
| E-filing |  |  | 18,300 | 18,300 | 18,300 |
| CLAIMS |  |  | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| AIMS |  |  | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
| Total | 77,842 | 15,326 | 82,900 | 98,226 | 176,068 |

| الجدول باء- نمط النفقات بالنسبة للمشروعات الموافق عليها والمقترحة |
| --- |
| Project | Prior to 2000 | 2000-2001 | 2002-2003 | 2000-2001 2002-2003 | Total |
|  | A | B | C | D=B+C | E=A+D |
| WIPONET | 9,622 | 43,546 | 29,300 | 72,846 | 82,468 |
| IMPACT | 1,471 | 21,882 | 38,847 | 60,729 | 62,200 |
| E-filing |  |  | 18,300 | 18,300 | 18,300 |
| CLAIMS |  |  | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| AIMS |  |  | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
| Total | 11,093 | 65,428 | 99,547 | 164,975 | 176,068 |

| الجدول جيم- مصادر تمويل المشروعات الموافق عليها والمقترحة |
| --- |
| Project | SRF | PCT Union | Madrid Union | Hague Union | Total |
|  | A | B | C | D | E=A+…+D |
| WIPONET | 37,842 | 36,448 | 7,030 | 1,148 | 82,468 |
| IMPACT | 40,000 | 22,200 |  |  | 62,200 |
| E-filing |  | 18,300 |  |  | 18,300 |
| CLAIMS |  | 3,200 |  |  | 3,200 |
| AIMS |  | 8,010 | 1,610 | 280 | 9,900 |
| Total | 77,842 | 88,158 | 8,640 | 1,428 | 176,068 |

8 -	وللمساعدة على تقييم الاقتراحات الواردة في هذه الوثيقة ، يعطي المرفق الأول نظرة اجمالية تغطي خمس سنوات مالية للمشروعات الخمسة وتشمل تكاليف تطوير المشروعات وكذا تكاليف الشروع فيها . وتبين بوضوح أن التكاليف التي سيتطلبها تشغيل مشروعات تكنولوجيا المعلومات في الأمد الطويل يمكن تغطيتها (من الميزانية العادية) وان كثرت .

9 -	ان لجنة البرنامج والميزانية مدعوة الى التعليق على مضمون الاقتراح الوارد في الجزء الأول وتوصية الجمعية العامة للويبو بالموافقة عليه .

الجزء الثاني

وصف مشروعات تكنولوجيا المعلومات
المقترح تمويلها بالفائض

ملخص

10-	أطلق المكتب الدولي خلال فترة السنتين الماضية ثلاثة مشروعات مهمة في تكنولوجيا المعلومات هي مشروع شبكة الويبو ومشروع نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات ومشروع المكتبة الرقمية للملكية الفكرية . ويجب التذكير بأن تكاليف غير الموظفين المتعلقة بشبكة الويبو والمكتبة الرقمية للملكية الفكرية تم تمويلها من الصندوق الاحتياطي الخاص بالمباني الاضافية والحوسبة وأن تكاليف الموظفين (وهي ثلاث وظائف مهنية وأخرى للموظفين المساهمين في البرنامج) وتكاليف غير الموظفين ذات العلاقة بمشروع نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات حظيت بالموافقة على تمويلها من الصندوق الاحتياطي الخاص (أنظر الوثيقة WO/BC/18/5) . وبالرغم أنه من المنتظر أن يستكمل تنفيذ نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات وشبكة الويبو مع نهاية فترة السنتين 2002 و2003 ، فانهما سيظلان في طور الاطلاق خلال فترة السنتين المقبلة . وهذا هو السبب وراء اقتراح تمويل تكاليف اطلاقهما من فائض فترة السنتين 2002 و2003 . ومن ناحية أخرى ، سوف يفرغ من تنفيذ مشروع المكتبة الرقمية للملكية الفكرية في مرحلته الراهنة مع نهاية سنة 2001 وستدرج تكاليف التشغيل في الميزانية العادية  لفترة السنتين 2002 و2003 . أما  مشروعات تكنولوجيا المعلومات الأخرى كمشروع نظام الايداع الالكتروني بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام تصنيف المعلومات المؤتمتة ونظام الادارة المتكاملة فهي مشروعات جديدة .

شبكة الويبو

الهدف : ♦ توفير شبكة البنى التحتية الضرورية والخدمات لضمان تبادل المعلومات بين الأوساط المعنية بالملكية الفكرية على الصعيد العالمي على نحو أفضل .

11-	يحتوي مشروع شبكة الويبو على عنصرين أساسيين . أولا انشاء مرفق مركزي يسمى مركز شبكة الويبو لتقديم أنواع كثيرة من خدمات المعلومات الالكترونية . وستتاح تلك الخدمات لمكاتب الملكية الفكرية الموصولة بالانترنت . ثانيا تزويد تلك المكاتب غير الموصولة بالانترنت بأجهزة الحاسوب الأساسية ووصلها بالانترنت وتدريب موظفيها .

12-	ولضمان الاستجابة لمتطلبات الدول الأعضاء وتطلعاتها في اطار الموارد المخصصة ، وضع المكتب الدولي استراتيجية لنشر الشبكة على مراحل , تفيد كل الدول الأعضاء على نحو منصف وتكفل تدريب موظفي مكاتب الملكية الفكرية . وفي المرحلة الأولى يقام مركز شبكة الويبو خلال سنة 2001 وتعمم المعدات ويوفر التدريب ويتم وصل 65 مكتبا من مكاتب الملكية الفكرية تقريبا بالانترنت . وفي المرحلة الثانية التي من المرتقب استكمالها في فترة السنتين 2002 و2003 سوف يتم نشر الشبكة في أكثر من 98 مكتبا من مكاتب الملكية الفكرية .

13-	ويتولى موظف مهني في المنظمة تنسيق الأنشطة المتعلقة بتوصيل الشبكة الى مكاتب الملكية الفكرية . ويشرف ثلاثة موظفين مهنيين على تصريف العمل اليومي لمركز شبكة الويبو والربط بالشبكة وتقديم خدمات شبكة الويبو للدول الأعضاء . ومن المقترح انشاء أربع وظائف اضافية (ثلاث منها مهنية وواحدة في فئة الخدمات العامة) خلال فترة السنتين 2002 و2003 لدعم الشبكة والدفع بها الى الأمام . واذا ما قامت الويبو بدعم شبكتها والعمل على تطويرها بفضل موظفيها عوض المتعاقدين الخارجيين , فان التكاليف في الأمد البعيد ستعرف انخفاضا ملموسا .

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| 1 - تقديم خدمات شبكة الويبو المركزية لكل مكاتب الملكية الفكرية المرتبطة بالانترنت في الدول الأعضاء . | ( عدد الخدمات المتوفرة لمكاتب الملكية الفكرية في الدول الأعضاء . ( وعدد مكاتب الملكية الفكرية الحاصلة على خدمات شبكة الويبو المركزية مع بيان صلة الخدمات بمتطلباتهم العملية . ( وعدد مستخدمي شبكة الويبو المسجلين المنتفعين بخدماتها . ( معايير الأداء المحددة في اتفاقات تقديم الخدمات . ( ردود فعل الدول الأعضاء . |
| 2 - استكمال المرحلة الثانية من النشر في 90 مكتبا من مكاتب الملكية الفكرية تقريبا ، بما في ذلك التدريب وتزايد استخدام الانترنت فيها . | ( عدد مكاتب الملكية الفكرية التي حصلت على أساسيات شبكة الويبو . ( وعدد موظفي مكاتب الملكية الفكرية الذين تلقوا التدريب . ( وعدد ساعات الاتصال بالانترنت الموفرة لمكاتب الملكية الفكرية . |
| 3 - تحسين نشر معلومات الملكية الفكرية عبر زيادة الاقبال على برامج التعليم عن بعد ، وتحسين التعاون بذلك بين الأوساط المعنية بالملكية الفكرية . | ( عدد مواقع مكاتب الملكية الفكرية على شبكة الويبو . ( وعدد نتائج البحث في مواقع الوب على شبكة الويبو . ( وعدد صفحات المعلومات المرسلة عبر مورد الخدمات الخاص بشبكة الويبو . ( وعدد الرسائل الالكترونية المتبادلة عبر شبكة الويبو . ( وعدد المشاركين في المناقشات والمحادثات على شبكة الويبو . ( وعدد المؤتمرات السمعية والمرئية على شبكة الويبو . ( وعدد مستخدمي مورد القوائم على شبكة الويبو . ( وعدد الدورات الدراسية المستفاد منها عبر شبكة الويبو . ( وعدد المشاركين في الدورات الدراسية المتاحة على الخط من المكاتب المرتبطة بشبكة الويبو . |
| 4 - دمج خدمات شبكة الويبو مع تكنولوجيا المعلومات والتخلص من الاطناب والعمل على تحسين الفعالية وزيادة الاستعمال الفعال للموارد المالية . | ( عدد موظفي المكتب الدولي الذين يستعملون خدمات شبكة الويبو . ( وعدد أنظمة الويبو التي تستعمل خدمات شبكة الويبو . ( وعدد خدمات شبكة الويبو وتكنولوجيا المعلومات المدمجة . |
| 5 - نظام فعال ودعم المستخدمين واقامة الموقع الاحتياطي لشبكة الويبو . | ( عدد المرات التي يتم فيها الاستعانة بخدمات المساعدة الحاسوبية والمدة التي تستغرقها كل مرة يستعان بها . ( احصائيات عن الاستعانة بخدمات المساعدة الحاسوبية والتوجهات المتعلقة بذلك . ( التشغيل التام لموقع شبكة الويبو الاحتياطي . |

الأنشطة  :

(	ادارة شبكة الويبو وتشغيلها ، بما في ذلك نفاذها الى ما يقارب 90 مكتبا من مكاتب الملكية الفكرية .

(	وتنظيم التدريب والندوات حتى يبقى موظفو مكاتب الملكية الفكرية والمكتب الدولي على اطلاع بمستجدات خدمات شبكة الويبو .

(	والتأكد من المسائل والاتجاهات الخاصة بالنظام الأمني العالمي ، واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة التهديدات ، وكذا تطوير البنى التحتية الأساسية لنفاذ الجمهور الى شبكة الويبو .

(	وصيانة بنية شبكة الويبو والرقي بها وتعزيز الأداء المتواصل للشبكة وجودة الخدمات .

(	والحاق شبكة الويبو بشعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات .

(	وتعزيز دعامة شبكة الويبو فيما يخص تقديم البرامج للمنتفعين ، مثل برامج التعليم .

(	واحداث موقع شبكة الويبو الاحتياطي .

(	ووصل شبكة الويبو بشبكات الملكية الفكرية الاقليمية منها والخاصة مثل الشبكة الافتراضية الخاصة الآمنة والثلاثية (TSVPN) وشبكة البراءات للمكتب الأوروبي للبراءات .

(	والاستمرار في تطوير مهارات موظفي تكنولوجيا المعلومات العاملين في البنى التحتية لشبكة الويبو وخدماتها .

14-	ويتوقع أن يكون مشروع شبكة الويبو عمليا بصفة نهائية في فترة السنتين 2004 و2005 وبهذا سوف تمول كل الأنشطة من الميزانية العادية . وتحلل الجداول أسفله الموارد المالية التي يحتاجها المشروع لاتمام تطويره (الجدول الأول(أ)) من غير الموارد اللازمة لبدء تطبيق النظام (الجدول الأول (ب)) خلال فترة السنتين 2002 و2003 . وترد تقديرات الميزانية بالنسبة لعمليات شبكة الويبو في فترة السنتين 2004 و2005 في المرفق الأول .

الجدول الأول (أ)

تكاليف مشروع شبكة الويبو (بآلاف الفرنكات السويسرية)

الجدول الأول (ب)

تكاليف بدء العمل بشبكة الويبو (بآلاف الفرنكات السويسرية)

نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات

الهدف : ( الاستجابة لمتطلبات عمل مكتب معاهدة التعاون بشأن البراءات في معالجة الطلبات الورقية أو الالكترونية لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات .

15-	لقد حقق مشروع نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات تقدما كبيرا خلال سنة 2000 ، وستدخل بعض عناصره الطور العملي في سنة 2001 ابتداء بمكتب مسح البيانات والعنصر الخاص بالتبليغات بناء على الطلب . وستمول تكاليف بدء العمل لسنة 2001 من الميزانية الأولى للمشروع التي تبلغ 40 مليون فرنك سويسري حيث وجب تخصيص مبالغ من الأموال المعتمدة حتى يتسنى بدء العمل في المشروع دون تأخير . غير أن المبالغ الهائلة اللازمة ، خاصة خلال السنتين المقبلتين اللتين سيتم فيهما دفع تكاليف ايجار المعدات تحول دون تغطية أية تكاليف أخرى لبدء العمل من الميزانية الحالية المعتمدة . ويجب التذكير بأن تكاليف بدء العمل لم تعتبر كجزء من المبلغ المخصص في الأصل وهو40 مليون فرنك سويسري . ونظرا الى حدوث نمو فعلي يفوق  20 بالمئة في السنة في عدد الطلبات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات وحجمها مقارنة بالنمو المتوقع في الميزانية وهو 9 بالمائة في السنة طوال الأربع سنوات منذ أن وضعت ميزانية المشروع للمرة الأولى اقتضى الأمر تغطية تلك التكاليف من المشروع . ويمثل ذلك في الواقع زيادة بنسبة 45 بالمئة في قدرة النظام على معالجة الطلبات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات وحدها دون مراعاة الزيادة في حجمها وذلك بفضل زيادة عدد ما يطلق عليه الطلبات "الضخمة" (وهي طلبات مكونة من آلاف الصفحات) في مجالات كالبيوتكنولوجيا . وتسببت هذه العوامل في تعزيز ملموس لقدرة البنية التحتية لأجهزة الحواسيب والشبكة مقارنة بما كان مخططا سنة 1997 لتشغيل النظام .

16-	ونظرا لأن مرحلة التشغيل ستنفذ برمتها خلال فترة السنتين المقبلة ، من المقترح تمويل عناصر بدء العمل بمشروع نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات وتكاليف الموظفين المتصلة بالاجراءات التطويرية المتبقية من الفائض . ويجب التذكير كذلك بأن المبلغ الأصلي المخصص وهو 40 مليون فرنك سويسري لم يتم تضمينه تكاليف الموظفين ما عدا تكاليف موظفي الخدمات العامة وثلاث وظائف مهنية .

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| 1 - أن يدخل نظام التبليغات بناء على الطلبات (المرحلة الأولى) الطور العملي . | ( عدد كتيبات معاهدة التعاون بشأن البراءات والوثائق الأخرى المتعلقة بها المرسلة عبر هذا النظام . ( وانخفاض عدد النسخ الورقية لكتيبات معاهدة التعاون بشأن البراءات . ( وعدد المكاتب التي لا تتسلم النسخ الورقية من الكتيبات وعدد الوثائق المؤتمتة . |
| 2 - أن يدخل نظام المكتب الدولي (المرحلة الثانية) الطور العملي . | ( عدد المنتفعين الذين ينتقلون من الاجراء التقليدي الى نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات للمكتب الدولي . ( وانخفاض كمية النسخ الورقية المتداولة داخل مكتب معاهدة التعاون بشأن البراءات . ( وانخفاض استعمال خدمات مركز الأمم المتحدة للحساب الالكتروني . |
| 3 - أن يدخل نظام مكاتب تسلم الطلبات والمكتب الدولي (المرحلة الثالثة) الطور العملي . | ( عدد الطلبات الدولية المرسلة الكترونيا عبر نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات لدى المكتب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات. |

الأنشطة  :

(	رصد التقدم وفقا لمخطط البرنامج .

(	ورصد الأخطار التي تحدق بالمشروع والعمل على الحد من آثار الأخطار المحدقة .

(	والتصدي لكل الانحرافات عن المخطط والسعي الى التخفيف من آثارها في تحقيق أهداف المشروع .

(	واقامة حوار فعال مع أصحاب المصالح في المشروع ، بما في ذلك الدول الأعضاء في معاهدة التعاون بشأن البراءات واشراكهم في كل القرارات التي يمكن أن يترتب عليها انحراف كبير عن المخطط .

17-	ويرد في الجدولين أسفله تحليل مفصل للموارد المالية اللازمة لاتمام تطوير المشروع (الجدول الثاني (أ)) من غير الأموال اللازمة لدعم عناصر بدء العمل بالنظام (الجدول الثاني(ب)) ، خلال فترة السنتين 2002 و2003. وتتضمن هذه التكاليف الأموال الكافية لاحداث ست وظائف مهنية ووظيفتين من فئة الخدمات العامة لدعم نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات والزيادة في تطويرها . وسيسمح هذا النهج للويبو بتخفيض تكاليف التشغيل في الأمد البعيد بشكل ملموس، واتاحة الفرصة للاحتفاظ بالمعارف والمهارات التي يتم تطويرها خلال المشروع في الويبو .

الجدول الثاني (أ)
تكاليف تطوير مشروع نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

ملاحظة  :  تم تخصيص 647 16 فرنكا سويسريا (تكاليف غير الموظفين) من هذا المبلغ من الصندوق الاحتياطي الخاص بالمباني الاضافية والحوسبة وهو جزء من المبلغ المخصص بقدر 40 مليون فرنك سويسري .

الجدول الثاني (ب)

تكاليف بدء العمل بمشروع نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

الايداع الالكتروني لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات

الهدفان : ( وضع معيار لايداع الطلبات الدولية ومعالجتها الكترونيا ؛ ( وتطوير نظام للايداع الالكتروني للطلبات الدولية يرتكز على نظام الطلب الالكتروني .

18 –	الأغراض من هذا المشروع هي وضع معيار لايداع الطلبات الدولية ومعالجتها الكترونيا وتطوير نظام الايداع الالكتروني للطلبات الدولية يرتكز على نظام الطلب الالكتروني . وأعد هذا البرنامج لتسهيل عملية تحضير الطلبات الدولية في شكل الكتروني . وقد أنجز عمل ملموس لجعل الايداع الالكتروني أمرا ممكنا بتنفيذ نظام الطلب الالكتروني . وقد أبان النظام بقدرته الحالية على المساعدة في تحضير الطلبات الدولية على الورق برفقة قرص حاسوبي عن نجاح كبير في تحضير ما يفوق 27 بالمئة من الايداعات خلال سنة 2000 باستعمال برنامج الطلب الالكتروني (أي ما مجموعه 882 24 طلبا دوليا) . ويعني هذا أن زيادة التقدم في اتجاه حل كامل للايداع الالكتروني من شأنه أن يكون خيارا مقبولا ومثيرا بالنسبة للمنتفعين بمعاهدة التعاون بشأن البراءات .

19-	وبالاضافة الى برنامج الطلب الالكتروني أحدثت عدة مكاتب أنظمة رائدة وأنظمة انتاج مصممة لتبادل وثائق طلبات البراءات الالكترونية وبياناتها ومعالجتها . ويعمل المكتب الدولي كذلك على تطوير مثل هذا البرنامج بناء على مشروع نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات . وبهذا يكون المعيار لايداع الطلبات الدولية ومعالجتها الكترونيا خطوة هامة لضمان العمل معا في المستقبل وتوافق البيانات بين المكاتب ومودعي الطلبات والمكتب الدولي .

20-	ونشأ مشروع الايداع الالكتروني لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات كجزء من مشروع نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات . وتحقق تقدم كبير في وضع مشروع معيار لايداع الطلبات الدولية ومعالجتها الكترونيا ، عن طريق التشاور مع مكاتب وادارات معاهدة التعاون بشأن البراءات والأطراف الأخرى المهتمة لغرض تحديد ما يتطلبه نظام الايداع الالكتروني . اضافة الى هذا ، تم تحضير مخطط مشروع  عالي المستوى (أنظر الوثيقة PCT/A/29/2 Add  المرفق الثالث) واطلعت عليه جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات (أنظر الوثيقة PCT/A/29/4 الفقرة 12) . واذ أقر المكتب الدولي بأهمية الايداع الالكتروني وتعقد متطلباته المحددة ، فقد عمل على بلورة مشروع منفصل داخل شعبة مشروعات تكنولوجيا المعلومات لتطوير النظام على نحو مستعجل . الا أن النظام لا يزال مع ذلك شديد الصلة بمشروع نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات وسوف يعتمد في تمويله على مخصصات الميزانية لذلك المشروع الى أن تتاح الأموال المطلوبة لهذا المشروع .

21-	وأوضحت المشاورات أن عددا من المكاتب يعمل على تطوير أنظمته لتبادل طلبات البراءات الالكترونية ومعالجتها في حين تستمر مكاتب أخرى في العمل المتزايد القائم على الورق . وتجدر الاشارة الى أن المكتب الدولي يضع معيارا (والى حد ما البرنامج) لتنفيذ نظام ايداع الطلبات الدولية ومعالجتها الكترونيا . ومراعاة لتطلعات العديد من الدول الأعضاء وخطر التنوع غير اللازم للأنظمة مما يتسبب في القصور في العمل المشترك بالنسبة لمودعي الطلبات والمكاتب ، باشر المكتب الدولي العمل الأولي في أنشطة الايداع الالكتروني بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات باستعمال الموارد الموجودة .

22-	وينقسم مشروع الايداع الالكتروني بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات الى خطوتين هي الخطوة الأولى (البداية) والخطوة الثانية (التنفيذ) . وسوف تتقدم الخطوة الأولى عبر ثلاث نقاط أساسية هي النموذج الأول والثاني والرائد العناصر الأربعة التالية :

(	برنامج نظام الطلب الالكتروني بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات موسع وقادر على تحضير الطلبات الدولية وتقديمها الكترونيا . وسيتوافق هذا النظام وكل عناصره اللاحقة مع معيار لايداع الطلبات الدولية ومعالجتها الكترونيا ، ومع مبادئ ادارة المحفوظات الالكترونية التي يحتوي عليها المعيار ؛

(	وبرنامج مورد الخدمات للمكتب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات قادر على تسلم الطلبات الدولية المودعة الكترونيا ؛

(	وبنية تحتية أساسية موجهة للعموم 1في المكتب الدولي بامكانها ادارة عمليات منح الشهادات الرقمية ذات المستوى المتدني والتصديق عليها لصالح مودعي الطلبات المنتفعين بنظام الايداع الالكتروني ؛

(	وقاعدة بيانات رائدة وآمنة تسمح بحفظ النسخ الالكترونية للطلبات الدولية التي يتسلمها المكتب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات واسترجاعها وطباعتها على نحو بسيط خلال بدء العمل .

وبالاضافة الى ذلك سوف تتضمن الخطوة الأولى استكمال الوثائق اللازمة للنظام ووثيقة تحديد النطاق ، وتحضير تعريف نوع الوثائق باستعمال نظام XML بشأن تنسيق الوثائق لأغراض الانترنت لأجل الطلبات الدولية لاستعمالها كأساس لمجموعة المواصفات الضرورية .

23-	وستتقدم الخطوة الثانية كذلك (التنفيذ) عبر ثلاث نقاط أساسية هي النموذج الأول والثاني والرائد بالنسبة الى العنصرين التاليين مع الاستناد الى العناصر المعدة في الخطوة الأولى  :

(		الزيادة في تطوير برنامج مورد الخدمات للمكتب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات وجعل النفاذ اليه ممكنا كبرنامج لمورد خدمات مكاتب تسلم الطلبات لتستعمله مكاتب أخرى في محيطها الالكتروني .

(		وسيوضع نظام الكتروني لايداع الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات للشركات (وسوف يتم تطويره ليصبح منتجا يمكن نشره وادماجه داخل المحيط الالكتروني للشركة) .

وستتضمن الخطوة الثانية كذلك تنفيذ وظيفة اضافية في النسخ الرائدة للعناصر التي وردت في الخطوة الأولى ، كتوسيع البنية التحتية الأساسية الموجهة للعموم لتشمل العمل المشترك المحدود بشأن الشهادات الرقمية وذلك حسب النتائج التي ستسفر عنها المشاورات مع الدول المتعاقدة  والمنتفعين بمعاهدة التعاون بشأن البراءات . وسوف يتم العمل في تعريف نوع الوثائق باستعمال نظام XML بشأن تنسيق الوثائق لأغراض الانترنت على وثائق أخرى لم يتم التعرض لها في الخطوة الأولى ، وحسب متطلبات مشروع نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات ومتطلبات الدول المتعاقدة والمنتفعين بالمعاهدة  .

24-	وبالاضافة الى الخطوتين الواردتين بشكل موجز أعلاه سوف يتضمن مشروع نظام الايداع الالكتروني لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات تنفيذ بنية تحتية للمساعدة الحاسوبية في المكتب الدولي وكذا ادماج الخدمات الشخصية فيما يخص النظام في خدمات المساعدة الحاسوبية في المكتب الدولي . وبما أن المشروع سيخرج الى حيز الوجود برنامجا معقدا بالنسبة لكل من مودعي الطلبات والمكاتب وبما أن الطلب قوي على دعم حقوق المودعين دعما حقيقيا وبشكل متواصل ، فان خدمات المساعدة الحاسوبية التي تقدم لمودعي الطلبات والمكاتب ستلعب دورا مهما في نجاح النظام . ولا توجد حاليا أية بنية تحتية لخدمات المساعدة الحاسوبية في المكتب الدولي ، ولهذا سيسمح هذا المشروع ببدء تنفيذ هذه البنية التحتية ليتم توسيعها الى مجالات أخرى في المكتب الدولي ، كمشروع نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات .

25-	وسوف تتاح نسخة الشركات من النظام الالكتروني لمودعي الطلبات كما سيمنحون امكانية ادماج هذا البرنامج داخل محيطهم الالكتروني . وسوف يوضع برنامج لتسلم الطلبات الدولية المودعة الكترونيا رهن اشارة مكاتب تسلم الطلبات بحيث يسمح للمكاتب الصغيرة كذلك المساهمة في الايداع الالكتروني . وتتوافق هذه المبادرة مع الاتفاق الذي أبرم خلال المؤتمر الديبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات من 11 مايو/أيار الى 2 يونيه/حزيران 2000 :

"…الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والأطراف المتعاقدة الى توفير المزيد من المساعدة التقنية للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان المنتقلة الى نظام الاقتصاد الحر للوفاء بالتزاماتها المترتبة على هذه المعاهدة حتى قبل دخولها حيز التنفيذ " (أنظر الوثيقة PT/DC/47 ، بيانات متفق عليها ، الفقرة 4) .

وتتمثل أهم مزايا الايداع الالكتروني في تخفيض التكاليف بالنسبة للمكاتب العاملة به ، كما يمكن لمودعي الطلبات الاستفادة من تخفيض في الرسوم .

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| 1 - ملء الطلبات الدولية بأقل عدد من العيوب الشكلية بفضل اعدادها ببرامج حاسوبية رسمية . | ( عدد الطلبات الدولية المودعة الكترونيا . ( وعدد الموظفين المشرفين على فحص الشروط الشكلية . ( وعدد العيوب في كل طلب دولي . |
| 2 - تجنب العملية اليدوية في ادخال البيانات (الطباعة أو المسح) على أنظمة الحواسيب . | ( عدد الموظفين المشرفين على ادخال البيانات . |
| 3 - معالجة الطلبات بسرعة وبتكلفة أقل . | ( عدد الطلبات الدولية التي يعالجها فاحص واحد . |
| 4 - اعداد الوثائق والبيانات في نسق متفق عليه لأجل التبادل مع المكاتب الأخرى . | ( مستوى النشاط في مجال تبادل البيانات بين المكاتب . |

الأنشطة  :

(	تطوير برنامج شامل لنظام الطلب الالكتروني يكون قادرا على تحضير الطلبات الدولية وتقديمها الكترونيا .

(	وتطوير برنامج مورد الخدمات للمكتب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات يكون قادرا على تسلم الطلبات الدولية المودعة الكترونيا .

(	وتنفيذ بنية تحتية أساسية موجهة للعموم في المكتب الدولي بامكانها منح الشهادات الرقمية ذات المستوى المتدني وتوثيقها لصالح مودعي الطلبات المنتفعين بنظام الايداع الالكتروني ؛

(	وتنفيذ قاعدة  بيانات رائدة وآمنة تسمح بحفظ النسخ الالكترونية للطلبات الدولية التي يتسلمها المكتب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات واسترجاعها وطباعتها على نحو بسيط خلال بدء العمل .

(	وانهاء العمل في وثيقة متطلبات النظام ووثيقة تحديد النطاق لبرنامج شامل لنظام الطلب الالكتروني ولتطوير الايداع الالكتروني وتنفيذه بشكل عام ؛

(	وتعريف نوع الوثائق باستعمال نظام XML بشأن تنسيق الوثائق لأغراض الانترنت لأجل الطلبات الدولية لاستعمالها كأساس لمجموعة المواصفات الضرورية .

(	وتنفيذ بنية تحتية لخدمات المساعدة الحاسوبية .

26	ومن المرتقب أن يستغرق وضع المشروع ثلاث الى أربع سنوات . وبناء على التحليل الذي أجراه المكتب الدولي بالتشاور مع مكاتب أخرى كانت قد نفذت برامج مشابهة ، يرد بيان الموارد المطلوبة لتمويل المشروع في الجدول الثالث أسفله .

الجدول الثالث

ميزانية الايداع الالكتروني لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات

(بآلاف الفرنكات السويسرية)

27-	تسير تقديرات الميزانية في نفس الخط مع مبادرات مشابهة للايداع الالكتروني في مكاتب الملكية الفكرية الأخرى المعروفة لدى المكتب الدولي . ولما تم الشروع في تمويل مشروع نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات في مارس/آذار 1998 ، ارتكزت التقديرات بشأن العنصر الخاص بالايداع الالكتروني لهذا المشروع على دراسة أجراها خبراء استشاريون في شركة دلويت وتاتش كونسالتين/براكسيس في سنة 1997 (أنظر الوثيقة A/32/5) . وقدرت تكاليف العنصر الخاص بالايداع الالكتروني في تلك الدراسة بمبلغ قدره 809 845 2 فرنكات سويسرية . وتم تخصيص هذا المبلغ في اطار مشروع نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات للأنشطة المتعلقة بالايداع الالكتروني بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات وكذا تطوير معايير الجودة المعتزم تطبيقها في المشروعين وادماج قاعدة بيانات مكاتب تسلم الطلبات بناء على نظام ادارة المعلومات لأغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات وبرنامج مورد الخدمات للايداع الالكتروني والادارة المتبادلة واقتسام الموارد (موظفو السكرتارية وخبراء التوثيق وخبراء نظام XML) وضمان الجودة والتوفيق مع معيار ايداع الطلبات الدولية ومعالجتها الكترونيا وصياغة مشتركة للسياسة الأمنية ومختلف التحليلات التجارية وأنشطة ادارة التغيير للمكتب الدولي العامل بصفته مكتبا لتسلم الطلبات في مضمار الايداع الالكتروني .

28-	واتضح بعد التشاور مع الدول المتعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات وباقي الأطراف المهتمة خلال سنة 2000  أن الحلول المطلوبة للايداع الالكتروني أكثر تعقيدا مما تم اقتراحه في دراسة شركة دلويت وتاتش كونسالتين/براكسيس . فعلى سبيل المثال ، هناك حاجة اليوم الى استثمار فعلي في مجال الأمن بما في ذلك خدمات البنية التحتية الأساسية الموجهة للعموم . بالاضافة الى هذا لقد أدى التقليل في الخدمات التي توفرها شبكة الويبو (أنظر الوثيقة  SCIT/WG/2/2  الفقرة 13) الى زيادة تكاليف تطوير برنامج مورد الخدمات وجعله في متناول مكاتب تسلم الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات .

29-	ومن المتوقع أن تغطي التكاليف ما يلي  :

(	وضع معيار لايداع الطلبات الدولية ومعالجتها الكترونيا ؛

(	واعداد تعريفات رئيسية لأنواع وثائق معاهدة التعاون بشأن البراءات ؛

(	وتصميم كل الأنظمة الفرعية بما فيها نظام الطلب الالكتروني الشامل بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات وبرنامج مورد خدمات مكاتب تسلم الطلبات وبنية تحتية أساسية موجهة للعموم وقاعدة بيانات آمنة للمكتب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات لتحقيق الأهداف الرائدة ووضع النماذج الأولية لتلك الأنظمة واختبارها وتطويرها ؛

(	وبدء العمل بالتعاون مع مكاتب تسلم الطلبات المهتمة خاصة في البلدان النامية ؛

(	وتنفيذ بنية تحتية لخدمات المساعدة الحاسوبية في المكتب الدولي بما فيها أجهزة الحاسوب والبرامج والتراخيص والتركيب ، وادماج الخدمات الشخصية لنظام الايداع الالكتروني في خدمات المساعدة الحاسوبية للمكتب الدولي ؛

(	واقتناء أجهزة الحواسيب والبرامج اللازمة للنظام الجديد ؛

(	واجراء اختبارات مفصلة للنظام الجديد بمساهمة المنتفعين مساهمة فعالة ؛

(	وتكاليف موظفي الويبو المتعلقة بالمشروع ؛

(	والاستعانة بالخبراء الاستشاريين لمساعدة موظفي معاهدة التعاون بشأن البراءات في تطوير المشروع ؛

(	ومهمات الموظفين وسفر الغير في اطار المشروع .

30-	ومن المزمع تكوين فريق متكامل متكون من عدد متنوع من موظفي المكتب الدولي والخبراء الاستشاريين المنتمين وغير المنتمين للمنظمة . وسوف يكون الفريق مسؤولا عن وضع معيار ايداع  الطلبات الدولية ومعالجتها الكترونيا وعن الأنشطة التي تتضمن ادارة المشروع وتحديد متطلبات النظام وادارة العقود والتحقق من تسلم اللوازم من الغير (البرامج الحاسوبية مثلا) والتأكد من صحتها ونشر منتجات البرامج الحاسوبية المتنوعة . وسوف توكل مهمة تعزيز نظام الطلب الالكتروني وعمليات تطوير أخرى للبرامج كانشاء برنامج مورد للخدمات الى الخارج . وتم اتخاذ التدابير لاحداث وظيفة مهنية خلال فترة السنتين 2002 و2003 لدعم نظام الايداع الالكتروني والزيادة في تطويره في الأمد الطويل .

31-	وسوف تكون الأنظمة والبرامج المنجزة في اطار المشروع جاهزة للعمل بها بانتظام عند القرب من اتمام المشروع . ونتيجة لهذا سوف يتم ادراج تكاليف التشغيل المتصلة بأنشطة الايداع الالكتروني (بما فيها ايجار أجهزة الحواسيب وتحديثها والحصول على تراخيص البرامج والدعم والموظفين) من الميزانية العادية ابتداء من فترة السنتين 2004 و2005 .

نظام تصنيف المعلومات المؤتمتة

الهدفان : ( دعم مكاتب الملكية الصناعية للدول الأعضاء في اعادة تصنيف مجموعات براءاتها . ( وتوفير الأدوات لمناصفة نتائج التصنيف الذي قامت به المكاتب الثلاثية والمكاتب الكبيرة باستعمال الجزء المتقدم من التصنيف الدولي للبراءات المعدل مع مكاتب البراءات الصغيرة والمتوسطة ومع مكاتب البلدان النامية التي تستعمل قاعدة بيانات التصنيف الأصلية التي تحتوي على بيانات التصنيف (رقم الطلب والنشر والأولوية) كل وثائق البراءات المنشورة في بقاع العالم .

32-	والتصنيف الدولي للبراءات هو التصنيف الدولي الوحيد المستعمل في مكاتب الملكية الفكرية لتصنيف وثائق البراءات والمعلومات والبحث فيها . ومع حلول الانترنت أصبح المهندسون وجمهور الناس واعين بقيمة التصنيف الدولي للبراءات باعتباره أفضل من نظام للبحث في النصوص الذي لا يفيد كثيرا في البحث عن معلومات البراءات ذات التعقيدات التقنية والمصطلحية . وقد زادت معلومات البراءات ثقلا اضافيا على مكاتب الملكية الفكرية في تصنيف وثائق البراءات . ويجعل التقدم التقني المتسارع من الصعب العمل بصفة متواصلة على تحديث التصنيف الدولي للبراءات باللغتين الانكليزية والفرنسية حسب اتفاق استراسبرغ . وسيسمح اصلاح للتصنيف الدولي للبراءات بوضع قاعدة بيانات التصنيف الأصلية التي تتضمن مجموعة مناسبة ومجموعة مفصلة من رموز التصنيف بهدف التغلب على الصعوبات المشار اليها أعلاه .

33-	ومشروع نظام تصنيف المعلومات المؤتمتة ضروري لاستكمال اصلاح التصنيف الدولي للبراءات واقامة قاعدة بيانات التصنيف الأصلية . وسوف يوفر نظاما حاسوبيا ونظاما مبنيا على الانترنت لتخصيص رموز التصنيف (تصنيف مؤتمت) وترجمة النص الانكليزي الى الفرنسية (ترجمة مؤتمتة) .

34-	ولمشروع نظام تصنيف المعلومات المؤتمتة عدة مزايا خاصة بالنسبة الى مكاتب الملكية الفكرية الصغيرة وبالنسبة الى المنتفعين بمعلومات البراءات التي يمكن النفاذ اليها عبر الانترنت . وبمساعدة تكنولوجيا المعلومات حديثة سوف تكون المردودية وسرعة العمل ودرجة التنسيق في الكلمات أحسن من العمل اليدوي . وسوف يسهل اصلاح التصنيف الدولي للبراءات باستعمال الحد الأدنى من الوثائق كما هو معرف في معاهدة التعاون بشأن البراءات كوثائق براءات أساسية للبحث في سياق فحص الطلبات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات .

35-	وسيتم انجاز المشروع باتخاذ الخطوات التالية  :

التصنيف المؤتمت

(	اقامة قاعدة بيانات بالتعاون مع المكاتب الثلاثة (المكتب الأوروبي للبراءات والمكتب الياباني للبراءات ومكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات) .

(	واحداث الروابط بقاعدة البيانات الجديدة انطلاقا من النسخة الموجودة على الانترنت للتصنيف الدولي للبراءات والمستمدة من قاعدة البيانات الحالية داخل المكتب الدولي .

(	وربط المجموعة المفصلة من التصنيف الدولي للبراءات بقاعدة البيانات .

(	واعداد الأدوات لاستعمال المعلومات المتعلقة بأسر البراءات في قاعدة البيانات .

(	واختبار الأدوات لتحديد الفئات والأصناف لوثائق البراءات واعادة تصنيفها تلقائيا .

الترجمة المؤتمتة

(	اجراء اختبارات محلية خارج النظام بواسطة برنامج مختار للترجمة الآلية .

(	واستعراض المشكلات المتعلقة بترجمة التصنيف الدولي للبراءات .

(	واجراء مراجعة حاسوبية وتحليل لتطور مصطلحات التصنيف الدولي للبراءات .

(	واحداث مصطلحات خاصة بالتصنيف الدولي للبراءات .

(	وتنفيذ نظام لدعم الترجمة باستعمال مورد الخدمات .

(	ومباشرة ترجمة آلية  للكلمات في حالة تكرار استعمال مصطلحات التصنيف الدولي للبراءات .

(	ومباشرة ترجمة آلية للكلمات واحالتها للمراجعة .

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| 1 - تحسين النفاذ الى وثائق براءات المكاتب الصغرى والمتوسطة ومكاتب البلدان النامية . | ( استعمال مكثف لقاعدة بيانات التصنيف الأصلية وخاصة خدماتها لأجل التصنيف المبني على استعمال معلومات التصنيف الموجودة في براءات الأسرة الواحدة . |
| 2 - تخفيف عبء العمل المتعلق بتصنيف وثائق البراءات . | ( عدد الوثائق المصنفة باستعمال رموز مفصلة خصصتها المكاتب الكبرى . |
| 3 - اتاحة التصنيف الدولي للبراءات باللغات الأخرى لاتحاد استراسبرغ . | ( عدد الصيغ اللغوية المحدثة باستعمال الترجمة الآلية . |
| 4 - تحسين النفاذ الى مجموعات براءات المكاتب الصغرى والمتوسطة ومكاتب براءات البلدان النامية التي لا تنشر وثائقها باللغة الانكليزية . | ( عدد قواعد البيانات المتصلة بصيغ لغوية معينة للتصنيف الدولي للبراءات . |

الأنشطة  :

(		اقامة قاعدة بيانات التصنيف الأصلية بالتعاون مع المكتب الأوروبي للبراءات (أو توفير الربط انطلاقا من صيغة التصنيف الدولي للبراءات المتاحة على الانترنت (الناشئة عن النظام الثاني للمعلومات المتعلقة بالتصنيف الدولي للبراءات) الى قاعدة بيانات التصنيف الأصلية) .

(	واستحداث الأدوات اللازمة لاستعمال معلومات أسر البراءات في قاعدة بيانات التصنيف الأصلية للتوفيق بين رموز تصنيف الوثائق والرموز الوطنية المستعملة في مكاتب الملكية الفكرية (أو توفير الأدوات لمكاتب الملكية الفكرية لاستخلاص معلومات التصنيف من قاعدة بيانات التصنيف الأصلية) .

(	واختبار الأدوات لتحديد فئات وثائق البراءات وتصنيفها واعادة تصنيفها (بالارتكاز على تحليل النص بكامله أو الملخص أو المطالب في وثائق البراءات) .

(	ووضع نظام للتعليم .

(	وتنفيذ نظام لدعم مساعدة مورد الخدمات .

36-	وبناء على التحليل الذي أجراه المكتب الدولي بالتشاور مع مكاتب أخرى كانت قد نفذت أنظمة مشابهة  ترد في الجدول  الرابع أسفله الموارد المطلوبة لتمويل المشروع . وتتضمن هذه الموارد اقتراحا لاحداث وظيفة مهنية لدعم نظام تصنيف المعلومات المؤتمتة وتطويره على المدى البعيد .

الجدول الرابع

ميزانية نظام تصنيف المعلومات المؤتمتة (بآلاف الفرنكات السويسرية )

نظام الادارة المتكاملة

الهدف : ( احلال نظام محاسبة مالية ومراقبة للميزانية عصريا ومتكاملا يكون متمكنا من دعم النهج الذي تسير عليه المنظمة في ادارة المعلومات المالية وعرضها محل نظام مالي عمره 16 سنة (هو نظام المعالجة المؤتمتة للمسائل المالية) ونظام وضع التقارير (نظام تتبع نفقات الميزانية) .

37-	وافقت مبدئيا اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات في دورتها الخامسة التي انعقدت في يوليه/تموز 2000 على اقتراح بخصوص مشروع استبدال أنظمة المالية وميزانية للويبو (أنظر الوثيقة SCIT/5/6) وتحديثها . وتهدف عملية اطلاق المشروع الذي أطلق عليه اسم نظام الادارة المتكاملة الى تحديد المتطلبات والنطاق والتكاليف والمزايا التي تجنيها المنظمة من جراء اعتماد نظام ادارة مالية عصرية .

38-	وتمر الويبو بمرحلة انتقالية حيث الأدوار والمهام والاجراءات والعمليات قيد التغيير الذي تدفع اليه العديد من العوامل الأساسية ، وخاصة تركيز المدير العام على الاصلاح عبر الرفع من مستوى الشفافية والمساءلة مما أدى الى اعادة النظر في طريقة ادارة المنظمة لبياناتها المالية والادارية وكيفية تقديمها . ولقد أدى هذا بدوره الى خلق الحاجة الى بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات حديثة لدعم محيط العمل المتغير . وانبثق مشروع نظام معالجة المسائل المالية 2000 لمخطط موارد الشركات  الذي تم تعريفه في مخطط التنفيذ الاسترتيجي لتكنولوجيا المعلومات من الوعي بان النظام المالي للأمانة يحتاج الى تحديث مستعجل . الا أن مجرد التغيير البسيط لهذا النظام ليس من شأنه الاستجابة الى الحاجات المتطورة للمنظمة والتي تتعدى المجال المالي الى كل الممارسات العملية اليومية للويبو .

39-	ولقد كان نظام الشعبة المالية منذ العديد من السنوات أحد أهم أنظمة الويبو الثلاثة المحوسبة الى جانب معاهدة التعاون بشأن البراءات ومعاهدة مدريد . ومنذ تنفيذه في أواسط الثمانينات ظل جوهره على ما هو عليه دون تغيير اللهم  بعض التحسينات الشكلية والصغيرة . بيد أن هذه المدة شهدت زيادات مهمة في المجالات التي تؤثر مباشرة في عدد المعاملات المالية التي تجريها الأمانة .

- وأجرى المكتب الفيدرالي السويسري لمراجعة الحسابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2000 مراجعة حسابية متعلقة بتكنولوجيا المعلومات في الويبو أدلى بالبيان التالي مع توصية بخصوص مشروع نظام الادارة المتكاملة  :

"… لم تعد البيانات المالية المتاحة بفضل نظام المعالجة المؤتمتة للمسائل المالية قادرا على توفير معلومات كافية عن الادارة بالنسبة لمنظمة عصرية وكبيرة كمنظمة الويبو . وغالبا ما يجبر المنتفعون على حفظ البيانات الموجودة في أنظمة الحواسيب المركزية باليد ثم معالجتها باستعمال عدد محدود من البرامج وقواعد البيانات . ولعل عدم وجود نظام متكامل لمسح البيانات المتكررة يتسبب في اهدار الموارد … لذا يجب أن يحظى مشروع تطوير نظام الادارة المتكاملة بالأولوية القصوى . ويجب الموافقة على ميزانية مناسبة لنظام الادارة المتكاملة . كما يجب تقوية دعم المنتفع بالموارد البشرية الاضافية ."

- ويحتاج مشروع البرنامج والميزانية الجديدان الى نظام قادر على مساعدة كبار مديري البرامج والادارة في رصد النفقات والعائدات بالارتكاز على مراكز النفقات ويتعين بذلك دمجه مع النظام المالي وتمكينه من استخراج المعلومات منه . ونظرا الى تزايد أنشطة البرنامج ومتطلبات بيان النفقات بالمقابلة مع الأهداف زادت الحاجة الى الأدوات التي تسمح بوضع ميزانية للمشروع أو النشاط أو التكلفة ورصد ودعم ادارة مشروع .

- واستعاض عن النظام المالي المعمول به حاليا (نظام المعالجة المؤتمتة للمسائل المالية) ونظام تتبع نفقات الميزانية لوضع التقارير ، وسوف يتم جمع تجهيزات رصد الميزانية والحفاظ على كل المشابك اليدوية والحاسوبية . وسوف يتم تحليل العمليات التجارية في المجال محدد النطاق وتعديلها حيث يكون ذلك مطلوبا أو مرغوبا فيه . ولن يتم تحليل العمليات التي لا تدخل في ذلك النطاق أو تحسينها .

- وفي المجال المالي سوف يدعم النظام الجديد البنيات المحاسبية لمختلف الأجهزة القانونية التي تكون شعبة المالية مسؤولية ازاءها  :  أي الويبو والأوبوف والصناديق الاستئمانية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وصندوق المعاشات التقاعدية المغلق . وستغطي وظيفة النظام بالنسبة لكل من هذه المجالات  : النفقات (للموظفين وغير الموظفين بما في ذلك المقارنة الآلية للمدفوعات) والايرادات والأرباح والخسارات والميزانيات المراجعة (أي النفقات و الايرادات والأرباح والخسارات) وبيان الميزانية (حساب الأصول والموجودات والخصوم والالتزامات) ، والمصارف والموردين والمطابقات الآلية الأخرى ، والخزانة ، ومتطلبات المراجعة المحاسبية ووضع التقارير المالية والاحصاءات .

44-	وبالاضافة الى شعبة المالية يضطر منتفعون آخرون الى الاطلاع على تقارير الادارة المالية . ويؤدي مكتب المراقبة وظيفتين تتطلبان دعم تكنولوجيا المعلومات : وهما تحديد النفقات فيما يخص الموظفين/اليد العاملة وغير الموظفين ورصد ميزانيتها . وفي هذه المرحلة لا يتضمن مشروع نظام الادارة المتكاملة الا وظيفة الرصد . ويحتاج مديرو البرامج الى تجهيزات الكترونية لرصد النفقات الحالية والفعلية (للموظفين وغير الموظفين) من الميزانية والقدرة على الانتقال الى العمليات الفردية حسب ما هو مناسب .

45-	وأخيرا ، لا بد من الاحتفاظ بالمشابك الموجودة في النظام الحالي . وسوف يتم تحديث هذه المشابك المؤتمتة التي يضمها نظام المعالجة المؤتمتة للمسائل المالية لاستعمالها في النظام الجديد ، مثل أنظمة معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد ولاهاي وجدول الرواتب . وسوف يستمر العمل بالمشابك التقليدية  لاستعمالها في خدمات المشتريات والعقود وفي نظام تخطيط مشروعات التعاون لأغراض التنمية ورصدها وفي نظام الرصد وفي مركز الويبو للتحكيم والوساطة .

- وتشكل هذه النقاط التالية المخاطر المحدقة بمشروع نظام الادارة المتكاملة ما لم يتم المضي به قدما :

- الخطر على السلامة المالية  :  لم يعد نظام المعالجة المؤتمتة للمسائل المالية يكفل ما يلزم من الجودة والكمية من آليات المراقبة لحماية المنظمة من الخطأ أو الغش . ويعتبر اجراء تغييرات أخرى على النظام أمرا خطرا للغاية .

(	خطر تعطل النظام  :  هناك خطر محقق أن يتعطل نظام المعالجة المؤتمتة للمسائل المالية . ولعل الجهود التي بذلت خلال العديد من السنوات لتكييف النظام لأداء وظائف لم يصمم من أجلها جعل منه نظاما معقدا وصعب المراس . وتزداد صعوبة جلب الموظفين ذوي المهارات اللازمة للعمل على النظام وبرنامجه القديم والاحتفاظ بهم ، مما أدى الى اضعاف شديد في المؤهلات الضرورية لضمان أمن النظام .

(	تزايد الخطر مع مرور الوقت  :  جاء في تقرير المراجعين الخارجيين أن سلامة نظام المعالجة المؤتمتة للمسائل المالية معرض للنفاذ غير المسموح به أو الضرر الفرضي ما لم يتم اصلاح العيوب (الموجودة ) في النظام . وليس من الممكن تسليم نظام جديد في أقل من 18 شهرا ؛ لذلك من الأحرى اتخاذ اجراء وقائي في الحال .

47-	سيتم تحقيق عدد من النتائج الايجابية بعد اتمام تنفيذ مشروع نظام الادارة المتكاملة . ففي ما يخص التحسينات على الوظائف التجارية الحالية سوف يتم تيسير العمليات داخل المجال المالي وفي مجال الميزانية للزيادة من انتاجية العمل . وسوف تصبح عملية ادخال البيانات أسهل وأسرع وغير مزدوجة وسوف تستفيد عملية استرجاع البيانات من الأدوات الجديدة للبحث عن البيانات وعن دمج النظام في البرامج الحاسوبية المعمول بها في الويبو . وسوف يتم التطرق الى المتطلبات التي عبر عنها المراجعون الداخليون والخارجيون بشأن الشفافية والأمن في العمليات المالية كما سوف يتم تحقيق تطور كبير في جودة  معلومات الادارة المالية الموضوعة في متناول مديري البرامج عبر أرجاء المنظمة وكمية تلك المعلومات وتمكينهم بذلك من مراقبة ميزانياتهم للمشروعات والأنشطة بسهولة .

48-	وما أن يتم وضع نظام مالية وميزانية متكامل وجدير بالثقة وبمشابك قوية تصمد تربطه بالأنظمة الحالية فمن الممكن استحداث عناصر جديدة على نفس أساس البرنامج بالنسبة للخدمات الادارية الأخرى وبالنسبة لقطاع التعاون لأغراض التنمية . وسوف تسمح الدرجة العالية من التكامل من الزيادة في تحسين ادارة معلومات المنظمة ومراقبتها . وسوف يتيح النظام الجديد كذلك المرونة اللازمة لتبني التغييرات في تنظيم الميزانية والاجراءات الحسابية التي لا يسمح بها النظام الحالي . وأخيرا ينتظر أن تنخفض تكاليف الصيانة السنوية بالنسبة للنظام الجديد بالمقارنة مع تكاليف نظام المعالجة المؤتمتة للمسائل المالية المعمول به حاليا .

49-	وحظيت الأمانة في يوليه/تموز 2000 بتقديرات من الموردين كرد على طلب التعليق على نظام الادارة المتكاملة . وتميزت المعلومات المالية التي تم تقديمها بالحذر الذي لا يضر باختيار أي حل تقني في هذه المرحلة . وتجب الاشارة الى ان التقديرات المالية المؤقتة التي تم تقديمها في الوثيقة 6/5/SCIT  بالنسبة لأربع سنوات من مشروع الادارة المتكاملة سلطت 15 مليون من الفرنكات السويسرية . وينعكس الفرق في نطاق المشروع المحدود والوقت الذي سيستغرقه والمقدر الآن بثلاث سنوات لاتمام العمل . وترد أسفله التكلفة الاجمالية للمشروع . ويعني هذا أن الفريق الساهر على تطوير المشروع سيتكون من مجموعة من الموظفين في المنظمة مدعومين من طرف خبراء استشاريين من داخل المنظمة وخارجها بدلا من اسناد المشروع للخارج .

| النتائج المرتقبة | مؤشرات الأداء |
| --- | --- |
| 1 - تجاوز نظام المعالجة المؤتمتة للمسائل المالية في السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة . | ( عدد المجالات في المالية والميزانية التي سترتكز على النظام القديم بحلول سنة 2003 . ( وعدد المجالات في المالية والميزانية التي سترتكز على النظام القديم بحلول سنة 2004 . ( وتخفيض استعمال المركز الدولي للحساب الالكتروني . |
| 2 – انصهار قوي بين نظام المحاسبة المالية و نظام مراقبة الميزانية . | ( سهولة التغييرات في الممارسات المالية والميزانية يمكن بالأساس تنفيذها عبر انطباعات المنتفعين . |
| 3 - تنفيذ نظام مالي يحتوي على ما يلزم من أدوات المراقبة للاستجابة لمتطلبات المراجعة الحسابية داخليا وخارجيا والتقليل من المخاطر المالية بذلك . | ( انطباعات المراجعين الداخليين . ( وانطباعات المراجعين الخارجيين . |
| 4 - تقليل أخطار تعطل النظام بتنفيذ نظام معياري مجرب مع اجراءات توثيقية جيدة وأمن نظامي مناسب . | ( الردود بعد مراجعة حسابية آمنة يتم اجراؤها بعد انتقال النظام الى مرحلة عمل مستقرة . |
| 5 – توفير نظام مستقر ومتكامل لمراقبة المالية والميزانية يسمح بصهر أنظمة التشغيل في المستقبل . | ( عدد المشابك المؤتمتة العاملة بواسطة أنظمة خارج المالية والميزانية . |
| 6 – توفير المعلومات المناسبة عن ادارة المالية لادارة الخدمات . | ( انطباعات المنتفعين . |

الأنشطة  :

- اقتناء أجهزة الحاسوب وبرامجه  : سوف يتم تحديد أفضل البرامج . وسيتم تقييم الاقتراحات باستعمال منهجية تقييم منظمة وصياغة العقود مع من وقع عليهم الاختيار من البائعين في شكلها النهائي . وسيعد أيضا جرد مفصل لأجهزة الحاسوب اللازمة وصياغة العقود بشأنها ، في شكلها النهائي مع ضمان أن يتم التسليم والتركيب وفقا لمخطط المشروع .

(	وتصميم المشروع والأنظمة باستعمال البرنامج الحاسوبي المناسب : سوف يتم توثيق كل العمليات التجارية المستهدفة التي يجب اجراؤها باستعمال الحل الجديد . وسوف يقرر الفريق الساهر على المشروع بمعية المنتفعين بخصوص طريقة النظام لاستكمال كل العمليات التي تدخل في نطاق المشروع . وسوف تحدد متطلبات الزبائن الأساسية دون اغفال ضرورة تبني نماذج أحسن الممارسات التجارية واستغلالها الى الحد الأقصى .

(	التنفيذ والتدريب  :  وذلك لمراعاة حد أدنى من متطلبات الزبائن كما هو مناسب بناء على القرارات المتخذة بشأن التصميم وترتيب البيانات والتحضير للانتقال الى النظام الجديد وتوثيق اجراءات المنتفعين وتدريب كل المنتفعين واختبار الأنظمة وضمان قبول المنتفعين بالاختبار .

- ونشر المشروع ، بما في ذلك الانتقال من الأنظمة القديمة الى النظام المستهدف عبر المراحل التي تم تحديدها .

(	ودعم تغيير الوظيفة  :  لاحتواء دعم كل المنتفعين وحل مشكلات العمل والأنشطة المتعلقة بذلك والمستندة الى فريق المشروع والمنتفعين لضمان عمل الأنظمة المستهدفة بعد اطلاقها .

الجدول الخامس
مشروع نظام الادارة المتكاملة (بآلاف الفرنكات السويسرية)

استكمال الطور الأولي من مشروع المكتبة الرقمية للملكية الفكرية

50-	لقد أطلق مشروع المكتبة الرقمية للملكية الفكرية سنة 1999 وكان من المتوقع أن يتم تطويره بالكامل مع نهاية سنة 2004 (أنظر الوثيقة SCIT/5/5) . نظرا الى الحاجة الملحة والى مشروعات تكنولوجيا المعلومات والتقدم المحرز في العمل والقيود المتعلقة بالميزانية ، من المقترح تعليق عمل التصميم الذي تم تخطيطه بشأن مشروع المكتبة الرقمية للملكية الفكرية الى ما بعد نهاية فترة السنتين الحالية والتركيز على توفير الدعم المتواصل للخدمات الموجودة ووضع المعايير . ويعتبر وضع المعايير بالنسبة لمشروع المكتبة الرقمية للملكية الفكرية أمرا مهما حتى يتسنى للدول الأعضاء الأخرى التي تعمل على تطوير أنظمة مماثلة لمجموعات بياناتها التكيف مع عمل المكتب الدولي فيما يخص نظام المكتبة الرقمية للملكية الفكرية . وسوف ينتهى العمل في الطور الحالي ويوضع في الاطار الانتاجي التام مع نهاية سنة 2001 . ويمكن اتمام العمل الذي تم تخطيطه لسنة 2001 بالأموال التي تم تخصيصها له . كما تتضمن الميزانية العادية ميزانية التشغيل لفترة السنتين 2002 و2003 في البرنامج 15-2 . ولن تخصص أية موارد من الفائض لمشروع المكتبة الرقمية للملكية الفكرية خلال فترة السنتين 2002 و2003 .

[يلي ذلك المرفق الأول]

ANNEX I

المرفق الأول

[يلي ذلك المرفق الثاني]

ANNEX II

المرفق الثاني

مشروعات تكنولوجيا المعلومات

الوظائف الحالية والمقترحة

[نهاية المرفق الثاني والوثيقة]

# Footnotes

1 تقدم البنية التحتية الأساسية الموجهة للعموم مجموعة خدمات ذات الصلة بأنظمة المعلومات لمعالجة المعلومات الحساسة . وتتيح هذه البنية عبر التوقيعات الرقمية والتجفير خدمات التوثيق وضمان اكتمال البيانات والوفاء بالالتزامات والسرية .

# Text boxes

A

1 Transferred from regular budget