[Sigue el Apéndice 2]

Anexo Nº 2 – 1.4242.944.00330.03

Estado final de cuentas preparado por la División de Edificios

Antiguo edificio de la OMM

Comprobación de costos	Situación	19.04.04

| Empresas | Adjudicaciones – Previsiones | Pagos | Saldos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Frei & Stéfani | 1.060.930,00 | 1.060.930,00 | 0,00 |
| 1.1 Gastos | 41.714,50 | 41.714,50 | 0,00 |
| 2. Peritaje de ingenieros | 585.000,00 | 585.000,00 | 0,00 |
| 2.2 Gastos |  | 0,00 | 0,00 |
| 3. DAEL 3.1 Autorización 3.2 Autor. complement. I 3.3 Tasas I 3.4 Autor. complement. II 3.5 Tasas II 3.6 Permiso de ocupación | 182.537,00 8.893,00 4.406,00 146.068,00 11.170,00 12.000,00 | 170.537,00 8.893,00 4.406,00 146.068,00 11.170,00 | 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 |
| 4. Dominio público | 8.000,00 |  | 8.000,00 |
| 5. Favre & Guth Pool 5.1 Licitación 5.1 Saldo hon. + seguridad + físico (véase el punto 5) 5.2 Estudio complement 5.3 Autor. complement. I 5.4 Autor. complement. II 5.5 Acuerdo/honorarios adicionales + siniestro | 8.333.400,00 3.358.000,00 -203.600,00 400.000,00 950.000,00 329.000,00 3.500.000,00 | 8.333.400,00 3.154.400,00 0,00 400.000,00 950.000,00 329.000,00 3.500.000,00 | 0,00 203.600,00 -203.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 6. Seydoux–DMB SA | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 | 0,00 |
| 7. Reproducciones FG Pool | 170.000,00 | 141.129,95 | 28.870,05 |
| 8. Empresa contratista 8.1 Contrato de base 8.2 Contrato complementario 8.3 Cláusula adicional 3 (cabina MT) 8.4 Cláusula adicional 4 (saneamiento GBI y GBII) 8.5 Cláusula adicional 5 (adaptación local IMPACT) – Informática) 8.6 Cláusula adicional 6 (adaptación técnica imprenta) 8.7 Cláusula adicional 7 (restaurante) 8.8 Acuerdo sobre gastos del siniestro 8.9 Gastos prórroga de garantías cláusula adicional nº 2 | 57.690.415,55 51.000.000,00 5.880.000,00 114.922,00 95.000,00 0,00 65.000,00 158.000,00 298.000,00 79.493,55 | 57.311.500,00 56.880.000,00 0,00 86.000,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00 298.000,00 0,00 | 378.915,55 -5.880.000,00 5.880.000,00 28.922,00 47.500,00 0,00 65.000,00 158.000,00 0,00 79.493,55 |
| 9. Agrimensor 9.1 Contrato de base | 70.000,00 70.000,00 | 70.000,00 70.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10. Estudios geotécnicos 10.1 Contrato de base | 31.250,00 31.250,00 | 31.250,00 31.250,00 | 0,00 0,00 |
| 11. Informe sobre el asbestos | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 12. Varios 12.1 ICC 12.2 Reymond – maqueta 12.3 SIG – Gastos de conexión MT 12.4 SPS – Vigilancia de la obra 12.5 DSR (celebración del fin de la obra gruesa) 12.6 AXA Cía. de seguros | 1.104.648,70 79.980,00 12.733,00 524.603,00 361.179,20 6.829,00 119.324,50 | 929.779,70 79.980,00 12.733,00 349.734,00 361.179,20 6.829,00 119.324,50 | 174.869,00 0,00 0,00 174.869,00 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL | 70.567.295,75 | 69.964.641,15 | 602.654,60 |

Corrección del Interventor

Honorarios del abogado Lalive	57.811,65

70.625.107,--

Anexo N.º 3 - 1.4242.944.00330.03

Estado final de cuentas preparado por la División de Finanzas – 31 de diciembre de 2003

Códigos CFC	Importe	Total 1	Reelaboración	Total 2

Honorarios	cfc5	12.487.749	4.830	12.492.579	195.663,05	12.688.242,05

Trabajos preparatorios	cfc1	7.494.980		7.494.980	–31.250,00	7.463.730,00

Obra gruesa	cfc2	48.796.310		48.796.310		48.796.310,00

Equipos y servicios especiales	cfc4	833.336		833.336		833.336,00

y acondicionamiento zonas

exteriores

69.612.375	69.617.205	164.413,05	69.781.618,05

Costos códigos CFC (con	71.567.071

gastos del constructor)

Dominio público	–8.000

Permiso de ocupación	–12.000

Total de adjudicaciones	71.547.071

Gastos constructor + adaptación	–1.954.696

69.592.375

Dominio público	8.000

Permiso de ocupación	12.000

69.612.375

–31.250,00

Conciliación

71.547.071,00	71.547.070,58	69.781.618,05

–1.954.696,00	–913.966,63	31.250,00	Estudios geotécnicos Dériaz (presup. ord. 2000-2001 visado por el Verificador)

8.000,00	8.000,00	–2.017,30	Diferencia reasignación de crédito–presupuesto/producción de planos

12.000,00	12.000,00	174.868,90

–114.922,00	–89.398,00	4.400,00	Informe asbestos (presupuesto ordinario 1999 visado por el Verificador)

–89.398,00	–350,00	114.922,00	Cláusula adicional N.º 3 BPS (presupuesto ord. visado por el Verificador)

–4.750,00	3.940,50	12.000,00	Permiso de ocupación (no comprometido/no visado por el Verificador)

57.811,65	–0,70	8.000,00	Dominio público (no comprometido/no visado por el Verificador)

349.734,10	57.811,65	12.733,00	Reymond maqueta (incl. 4.333, en 2000-2001 en presup. ord. visado por el Verificador)

2.017,30		115.385,00	Seguros especiales (gastos constructor)

–31.250,00		361.179,00	SPS vigilancia de la obra (presupuesto ord. visado por el Verificador)

6.829,00	Celebración fin obra gruesa (monto no anotado como activo inmovilizado por Finanzas)

69.781.618,05	70.625.107,40	3.940,50	Complementos/seguro emplazamiento de la obra AXA Cía. de Seguros

–0,70	Diferencias/seguro emplazamiento de la obra AXA Cía. de Seguros

70.625.107,45	(diferencia de 0,05)

OMPI – 3 de junio de 2004	SITUACIÓN DE LOS COSTOS AL 31.12.2003	Anexo Nº 4, pág. 1 – 1.4242.944.00330.03

Estado final de cuentas del antiguo edificio de la OMM preparado por el Interventor

|  |  | PRESUP. APROBADOS | DIVISIÓN DE EDIFICIOS | FINANZAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22.09.00 | 31.07.03 | Adjudicaciones | Pagos | Saldo por pagar | Pagos | Saldo por pagar | Presup. Ex OMM integrado en el presup. ex OMM N.º de cuenta 400.11.02 |
| 1 1.1 | Frei & Stefani Gastos | 1.060.930,00 | 1.060.930,00 | 1.060.930,00 41.714,50 | 1.060.930,00 41.714,50 |  | 1.060.930,00 41.714,50 |  |  |
| 2 | Peritaje de ingenieros | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |  | 585.000,00 |  |  |
| 3 | DAEL | 156.320,00 | 156.320,00 | 170.537,00 | 170.537,00 |  | 170.537,00 |  |  |
| 4 | Dominio público |  |  | 8.000,00 |  | 8.000,00 |  | 8.000,00 |  |
| 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | Favre & Guth Favre & Guth Favre & Guth Favre & Guth Favre & Guth Favre & Guth | 3.358.000,00 400.000,00 950.000,00 | 3.358.000,00 400.000,00 950.000,00 3.500.000,00 | 3.358.000,00 -203.600,00 400.000,00 950.000,00 329.000,00 3.500.000,00 | 3.154.400,00 400.000,00 950.000,00 329.000,00 3.500.000,00 |  | 3.154.400,00 400.000,00 950.000,00 329.000,00 3.500.000,00 |  |  |
| 6 | Seydoux | 1.285.00,00 | 1.285.00,00 | 1.285.00,00 | 1.285.00,00 |  | 1.285.00,00 |  |  |
| 7 | Favre et Guth Reproduction CORRECCIONES del Interventor | 120.000,00 | 120.000,00 | 170.000,00 | 141.129,95 -595,85 | 28.870,05 595,85 | 140.534,10 | 31.483,20 -2.017,30 |  |
| 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 | Empresa contratista BPS Contrato de base Contratos complementarios Cláusula adicional N.º 3 Cláusula adicional N.º 4 Cláusula adicional N.º 5 Cláusula adicional N.º 6 Cláusula adicional N.º 7 Acuerdo sobre los gastos del siniestro Prórroga de la garantía | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 5.880.000,00 114.922,00 298.000,00 | 51.000.000,00 5.880.000,00 114.922,00 95.000,00 65.000,00 158.000,00 298.000,00 79.493,55 | 51.000.000,00 5.880.000,00 86.000,00 47.500,00 0,00 0,00 298.000,00 0,00 | 28.922,00 47.500,00 65.000,00 158.000,00 79.493,55 | 51.000.000,00 5.880.000,00 86.000,00 47.500,00 0,00 0,00 298.000,00 0,00 | 28.922,00 47.500,00 65.000,00 158.000,00 79.493,55 | No (Anotado en 18.2.723) No (Anotado en 15.4.549) |
| 9 | Agrimensor |  |  | 70.000,00 | 13.628,50 | 56.371,50 | 13.628,50 | 56.371,50 |  |
| 10 | Estudios geotécnicos |  | 31.250,00 | 31.250,00 | 31.250,00 |  | 31.250,00 |  | No (Anotado en 17.1.692) |
| 11 | Informe sobre el asbestos CORRECCIONES del Interventor | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 -350,00 | 4.750,00 -350,00 |  | 4.400,00 |  | No (Anotado en 18.2) |
| 12.1 | ICC | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.980,00 | 79.980,00 |  | 79.980,00 |  |  |
| 12.2 | Remond – maqueta |  |  | 12.733,00 | 12.733,00 |  | 12.733,00 |  | No |
| 12.3 | SIG – Gastos de conexión |  |  | 524.603,00 | 349.734,10 | 174.868,90 | 349.734,10 | 174.868,90 | Sí (Anotado en 17.4.731 y en 18.3.731) |
| 12.4 | SPS, vigilancia de la obra |  |  | 361.179,20 | 361.179,20 |  | 361.179,20 |  | No |
| 12.5 | DSR (celebración del fin de la obra gruesa) |  |  | 6.829,00 | 6.829,00 |  | 6.829,00 |  | No |
| 12.6 | AXA Cía. de seguros Seguro para la 2ª prórroga hasta fin sept. 2003 Permiso de ocupación |  |  | 115.384,70 3.939,80 12.000,00 | 115.384,70 3.939,80 | 12.000,00 | 74.245,70 41.139,00 3.939,80 | 12.000,00 | No No |
|  | CORRECCIONES del Interventor Honorarios abogado Lalive |  |  | 57.811,65 | 57.811,65 |  | 57.811,65 |  |  |
|  | Total | 59.000.000,00 | 68.824.172,00 | 70.625.107,40 | 69.965.485,55 | 659.621,85 | 69.965.485,55 | 659.621,85 |  |
|  | Pagos + Saldos por pagar |  |  |  | 70.625.107,40 |  | 70.625.107,40 |  |

OMPI – 3 de junio de 2004	Anexo Nº 4, pág. 2 – 1.4242.944.00330.03

Estado final de cuentas del antiguo edificio de la OMM preparado por el Interventor

|  | DIVISIÓN DE EDIFICIOS |  | FINANZAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Saldo por pagar |  | Saldo por pagar |
| 8.9 8.4 8.6 8.7 7 9 | REASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PEDIDA PARA EL 31.12.2003 Empresa contratista BPS Prórroga de garantía Empresa contratista BPS Cláusula adicional N.º 4 Empresa contratista BPS Cláusula adicional N.º 6 Empresa contratista BPS Cláusula adicional N.º 7 Favre et Guth Reproduction CORRECCIONES DEL INTERVENTOR Agrimensor | 79.493,55 47.500,00 65.000,00 158.000,00 28.870,05 595.85 56.371,50 | Factura del 02.03.2004 | 79.493,55 47.500,00 65.000,00 158.000,00 31.483,20 –2.017,30 56.371,50 |
|  |  | 435.830,95 |  | 435.830,95 |
| 8.3 12.3 | AÑÁDASE A LA REASIGNACIÓN DE CRÉDITOS Empresa contratista BPS Cláusula adicional N.º 3 SIG - Gastos de conexión Dominio público Permiso de ocupación | 28.922,00 174.869,00 8.000,00 12.000,00 |  | 28.922,00 174.869,00 8.000,00 12.000,00 |
|  |  | 223.791,00 |  | 223.791,00 |

Oficina Federal de Auditoría 
de la Confederación Suiza

Anexo N.º 5 – 1.4242.944.00330.03

DICTAMEN DE INTERVENCIÓN DE CUENTAS

He comprobado el estado final de cuentas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) relativo a la obra de renovación, modernización y ampliación del antiguo edificio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), con fecha 3 de junio de 2004.  El estado final de cuentas de la obra figura como Anexo N.º 4 de mi informe.  Elaborar dicho estado de cuentas incumbe al Director General.  Mi función consiste en emitir un dictamen sobre el mismo sobre la base de la auditoría realizada.

La auditoría ha sido realizada de conformidad con las normas comunes de auditoría del Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica.  En virtud de lo dispuesto en esas normas, he planificado y realizado la intervención de cuentas de forma que se obtenga una seguridad razonable de que los estados de cuentas están exentos de errores graves.  Entre otras cosas, la auditoría consiste en examinar, mediante el muestreo, y en la medida considerada necesaria por el Interventor en función de las circunstancias, los documentos justificantes presentados para comprobar las cuantías y los datos que figuran en los estados de cuentas.  Considero que la auditoría que he realizado es una base razonable para formular la opinión que expongo en el presente documento.

En mi opinión, ese estado de cuentas no expone debidamente la situación financiera al 3 de junio de 2004 ni los resultados de las operaciones y movimientos de fondos en esa misma fecha, habida cuenta de que no me ha sido posible comprobar el fundamento o no del monto total de 1,4 millones de francos al que asciende la factura suplementaria presentada el 24 de mayo de 2004 por la empresa contratista, importe que no se refleja en el estado de cuentas (véanse los párrafos 40 a 50 de mi informe).

Al margen de la reserva mencionada en el párrafo anterior, considero que las operaciones de la OMPI comprobadas por muestreo en el marco de la auditoría realizada se han ajustado en lo esencial al Reglamento Financiero y a la autorización de los órganos rectores de la Organización.

Conforme al Artículo 6 del mandato de la intervención de cuentas, que figura en el anexo del Reglamento Financiero de la OMPI, he redactado un informe detallado sobre la auditoría del estado final de cuentas de la obra de renovación, modernización y ampliación del antiguo edificio de la OMM, documento con fecha 1 de noviembre de 2004.

Berna, 1 de noviembre de 2004

K. Grüter (firmado)

Director

OFICINA FEDERAL DE AUDITORÍA

DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA

(Interventor)

[Fin del Anexo y del documento]

# Text boxes

Claúsula ad. N.º 3 BPS:	(114.922)

Claúsula ad. N.º 5 BPS:	(89.398)

Informe asbestos:	(4.750)

(–2.400-2000-350)

Entrega del edif. (corrección):	(4.830)

Honorarios Lalive:	57.811,65

SIG Gastos cabinas MT:	349.734,10

(174.867 + 174.867,10)

Diferencia en presup. planos

reasignación de crédito:	2.017,30

Entrega del edificio contabilizada dos veces por la División de Edificios

Estudios geotécnicos

Deriaz anotados en línea presup. 17.1.692 en 2001 (al margen del presup. ex OMM).  Corrección no solicitada por Oficina del Verificador

58.992.391	base

10.619.984	complemento

1.954.696	Gastos constructor +                     
                          adaptación

Total de adjudicaciones (cuadro comprobación de costos 10/05/2004)

SIG – gastos conexión cabinas MT:  524.603 – 349.734,10 (ya contabilizado)

Cifra que figura en el informe de gestión

Cifra final auditoría del Sr. Reber

A/41/13

Anexo, página 24

APÉNDICE 4

A/41/13

Anexo, página 25

Apéndice 4, página 2

[Sigue el Apéndice 5]