|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| mm/A/50/1 |  |  |
| оригинал: английский |  |  |
| дата: 4 июля 2016 г. |  |  |

Специальный союз по международной регистрации знаков
(Мадридский союз)

Ассамблея

Пятидесятая (29-я внеочередная) сессия

Женева, 3-11 октября 2016 г.

база данных товаров и услуг МАдридской системы:  отчет о ходе работы

подготовлен Международным бюро

# Введение

В настоящем документе представлена информация о результатах работы по развитию базы данных указаний товаров и услуг, приемлемых для целей процедур Мадридской системы (далее – «Мадридская база данных товаров и услуг» или «база данных МТУ).

В сентябре 2009 г. Ассамблея Мадридского союза одобрила двухлетний проект по созданию базы данных МТУ, описание которого приводится в документе MM/A/42/3, и для его реализации в течение двухлетнего периода 2010-2011 гг. из резервного фонда Мадридского союза были ассигнованы средства в размере 1,2 млн шв. франков (см. документ MM/A/42/4, пункт 28).  За прошедшее время Ассамблее Мадридского союза были представлены семь отчетов о ходе работы по проекту (см. документы MM/A/42/3, MM/A/43/2, MM/A/44/3, MM/A/45/2, MM/A/46/2, MM/A/48/2 и MM/A/49/2).

Первого января 2012 г. проект по созданию базы данных МТУ перешел в рабочий режим и, соответственно, с этого момента финансирование его текущей эксплуатационной поддержки осуществляется за счет средств регулярного бюджета.

В настоящем документе содержится отчет о результатах работы по развитию базы данных МТУ со времени представления аналогичного предыдущего документа (см. документ MM/A/49/2), т.е. за период с 1 июня 2015 г. по 30 мая 2016 г.

## Достигнутые результаты

Первого июня 2015 г. на публичном веб-сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) был размещен сервис под названием «Менеджер товаров и услуг Мадридской системы» (МТУ) со следующим набором возможностей:

- 17 языковых интерфейсов, в частности на арабском, китайском, нидерландском, английском, французском, немецком, иврите, итальянском, японском, корейском, норвежском, португальском, русском, сербском, испанском и турецком и украинском языках;  и

- перечень из 20 участвующих национальных или региональных ведомств ИС, представивших сведения о приемлемости тех или иных указаний для их включения в базу МТУ.  Ведомства Австрии, Беларуси, Бенилюкса, Китая, Европейского союза, Германии, Израиля, Италии, Японии, Мексики, Норвегии, Португалии, Республики Корея, Сербии, Российской Федерации, Сингапура, Швейцарии, Турции, Украины и Соединенных Штатов Америки представили ВОИС информацию о хотя бы частичной приемлемости тех или иных указаний.

Первого января 2016 г. база данных МТУ была приведена в соответствие с десятым изданием Ниццкой классификации, версия 2016 г.  Пакеты обновлений были интегрированы в 17 языковых интерфейсов, которые были доступны на тот момент в режиме онлайн.

СОТРУДНИЧЕСТВО

- С июня 2015 г. по май 2016 г. еще семь стран присоединились к списку участников проекта МТУ, что позволило увеличить число Договаривающихся сторон Мадридской системы, разместивших в МТУ информацию о приемлемости указаний, до 27.

- Сведения о приемлемости, представленные государствами – участниками проекта МТУ, отображаются при подключении функции «Проверить приемлемость Договаривающейся стороной (ДС)», существующей только в сервисе ВОИС.  Эта функция позволяет заявителю на регистрацию товарного знака не просто узнать, будет ли тот или иной термин, приемлемый для Международного бюро, принят указанной Договаривающейся стороной (УДС), но и информирует его о том, что некоторые Договаривающиеся стороны могут отклонить определенные термины и, следовательно, их использование станет основанием для направления такой Договаривающейся стороной сообщения о предварительном отказе, что крайне важно.

- Несмотря на глобальный охват Мадридской системы и тот факт, что расширение использования МТУ должно со временем способствовать гармонизации практических способов классификации торговых знаков среди государств-членов, существуют причины, в силу которых термины будут приемлемы не для всех потенциально указанных Договаривающихся сторон (УДС) Мадридской системы;  например, это могут быть действующие в некоторых странах требования в отношении особенности описания товаров и услуг или специальные национальные законы, запрещающие использование определенных терминов.

- Ниже перечислены семь новых стран – участниц проекта, представивших информацию о приемлемости указаний, отображаемую в функции МТУ «Проверить приемлемость Договаривающейся стороной (ДС)»:

- Эстония (EE) – июнь 2015 г.

- Финляндия (FI) – сентябрь 2015 г.

- Колумбия (CO) – октябрь 2015 г.

- Дания (DK) – ноябрь 2015 г.

- Швеция (SE) – декабрь 2015 г.

- Соединенное Королевство (GB) – декабрь 2015 г.

- Монголия (MN) – апрель 2016 г.

МНОГООБРАЗИЕ ЯЗЫКОВ

- В апреле 2016 г. в результате взаимодействия, налаженного с Ведомством интеллектуальной собственности Монголии (IPOM), в МТУ появился интерфейс на монгольском языке, ставший 18-м языковым интерфейсом базы данных.

- По состоянию на апрель 2016 г. сервис МТУ насчитывал 18 действующих языковых интерфейсов:  арабский, китайский, нидерландский, английский, французский, немецкий, иврит, итальянский, японский, корейский, монгольский, норвежский, португальский, русский, сербский, испанский, турецкий, украинский.

- Пока интерфейс на монгольском языке позволяет получить доступ только к базе данных Монголии, ограниченной алфавитным перечнем Ниццкой классификации, но ведомство IPOM изъявило желание продолжать работать над переводом всех материалов базы МТУ, с тем чтобы повысить ее практическую пользу для монгольских заявителей.

- Стоит отметить, что большинство языков МТУ, призванных помочь национальным пользователям сервиса в подаче как национальной, так и международной заявки на регистрацию товарного знака, являются неевропейскими языками и что в настоящее время ведется совместная работа для включения в базу данных других неевропейских языков в русле глобального характера услуг ВОИС.

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- В марте 2016 г. на веб-сайте ВОИС была внедрена новая версия МТУ.  Эта версия включает усовершенствованные и новые функциональные возможности, призванные повысить практическую пользу МТУ и расширить доступ к информации, связанной с классификацией.

- Впервые в распоряжении пользователей появились пояснения к Ниццкой классификации на всех языках интерфейса МТУ, которые являются ценным руководством по классификации товарных знаков на национальных языках заявителей.  Пояснения, касающиеся различных классов, являются источником полезной информации, позволяющей удостовериться в том, что классификация товара или услуги выполнена верно; они также дополняют сведения общих указаний заголовков классов, связанных с различными классами Ниццкой классификации.

- Впервые в МТУ появились коды групп подобных продуктов, используемые Патентным ведомством Японии (ПВЯ) и Ведомством интеллектуальной собственности Кореи (KIPO).  Японские и корейские коды определяют две различные системы детализированной классификации групп товаров или услуг, которые при проведении экспертизы относительных оснований в отношении товарных знаков считаются подобными.  Заявителям на регистрацию товарного знака из Японии и Республики Корея предлагается обратиться к этим кодам прежде чем подавать заявку; это поможет выяснить наличие подобных зарегистрированных товарных знаков.

- Стоит отметить, что коды групп подобных продуктов полезны и пользователям из неазиатских стран, поскольку позволяют упростить поиск на предмет схожести с ранее зарегистрированным товарным знаком до подачи международной заявки, содержащей указание Японии и Республики Корея.

СОДЕРЖАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ МТУ

- Основным языком базы данных МТУ является английский, и включение в базу новых товаров или услуг осуществляется на основе их описаний на английском языке.  Работа по обслуживанию сервиса за прошедшие годы включала анализ описаний товаров и услуг на английском языке, заимствованных из различных источников, и их последующее включение в базу данных МТУ.

- В приложении I представлена информация о ресурсах МТУ по состоянию на апрель 2016 г. с точки зрения происхождения данных, инкорпорированных в базу.  Ниже перечислены различные источники данных:

- Ниццкая классификация, т.е. описания из алфавитного перечня и заголовков классов;

- идентификационный перечень товаров и услуг группы TM5, т.е. описания из унифицированного совместного перечня Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (ВИСЕС), ПВЯ, KIPO, Государственного торгово-промышленного управления Китайской Народной Республики (SAIC) и Ведомства по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США);

- «Указатель» ВПТЗ США;

- европейская гармонизированная база данных, опубликованная на сайте TMclass (программа классификации ВИСЕС);  и

- «другое», включая данные из других источников;  при заимствовании учитывается прежде всего частота встречаемости, например, в Мадридском международном реестре или в международных заявках, получаемых Международным бюро.

- Следует отметить, что некоторые описания товаров или услуг, полученные из внешних источников, включаются в базу данных МТУ, но не фигурируют в списке выбора описаний МТУ, с помощью которого составляются перечни товаров и услуг.  Это означает, что они не отображаются в списке результатов, выдаваемых МТУ при подключении функций «Просмотреть» и «Поиск».  Они включены в базу только для того, чтобы информировать пользователя, что Международное бюро допускает данные описания в международной заявке, и отображаются при использовании функции «Проверить приемлемость Договаривающейся стороной (ДС)».  В большинстве случаев эти описания уже представлены в базе данных в виде синонимичных описаний.

- По состоянию на апрель 2016 г. был проведен анализ 78 197 описаний на английском языке, которые затем были инкорпорированы в базу данных МТУ, при этом 78% таких описаний предлагаются в списке выбора МТУ, а 22% внедрены в виде дополнительных описаний, используемых для проверки в рамках функции «Проверить приемлемость ВОИС».

- В приложении II представлена информация о ресурсах базы данных МТУ на английском языке в разбивке по элементам, предлагаемым в списке выбора МТУ (описания, предлагаемые заявителю на выбор), и дополнительному набору приемлемых для обработки данных (описания, отражающие гибкость Международного бюро с точки зрения оперативной экспертизы).

- Следует отметить, что в стремлении ограничить объем работы национальных ведомств по переводу и утверждению данных исключительно нужной информацией на перевод и/или утверждение ведомств направляются только те описания, которые предлагаются в списке выбора МТУ.

- В приложении III в графическом виде представлена информация о представленности данных на различных языках МТУ.

- В приложении IV в графической форме представлена информация о ресурсах базы данных МТУ с точки зрения приемлемости для Договаривающихся сторон;  система отображает эти данные при использовании функции «Проверить приемлемость Договаривающейся стороной (ДС)».

ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ МТУ

- Сбор сведений о приемлемости по каждой из участвующих в МТУ Договаривающихся сторон осуществляется с использованием целого ряда источников, таких как:

- информация о приемлемости, направляемая непосредственно национальными ведомствами, которые занимаются переводом материалов базы и/или проверкой на приемлемость содержащихся в ней данных на английском языке;

- унифицированный идентификационный перечень товаров и услуг группы TM5;

- «Указатель приемлемой идентификации товаров и услуг» ВПТЗ США;

- европейская гармонизированная база данных;  и

- перечень приемлемых указаний товаров и услуг KIPO.

- В 2015 г. было налажено взаимодействие с ВИСЕС по еще одному направлению с тем, чтобы обеспечить регулярное обновление данных МТУ о приемлемости указаний для Европейского союза и всех остальных европейских стран, перечисленных в МТУ в рамках функции «Проверить приемлемость Договаривающейся стороной (ДС), при обращении к европейской гармонизированной базе данных.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ БАЗЫ ДАННЫХ МТУ

ПРОВЕРКА НА ПРИЕМЛЕМОСТЬ, ПРОВОДИМАЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ВЕДОМСТВАМИ

- В рамках Мадридской системы продолжается работа по развитию сотрудничества между Международным бюро и Договаривающимися сторонами или странами, занимающимися подготовкой к присоединению к Мадридской системе, в интересах расширения объема информации МТУ о приемлемости указаний, позволяющей заявителям получать полезные сведения для подачи международных заявок, т.е. информацию, благодаря которой они будут заранее знать, не станет ли использование в перечне некоторых терминов основанием для предварительного отказа со стороны указанных ими стран.

ВКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ УКАЗАНИЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ

- Для того чтобы сделать сервис МТУ максимально актуальным для заявителей на регистрацию товарного знака в рамках процедуры подачи международной и национальной заявки продолжится работа по включению в базу данных МТУ новых указаний товаров и услуг, заимствованных из различных источников, таких как:

- фонд часто используемых терминов, регулярно отбираемых из международных заявок, получаемых Международным бюро, и из международного реестра товарных знаков;

- унифицированный идентификационный перечень товаров и услуг группы TM5;

- европейская гармонизированная база данных;

- национальные перечни товаров и услуг, получаемые от национальных ведомств ИС, например перечни, представленные Австралией, Китаем, Германией, Японией, Республикой Корея, Швейцарией;  и

- национальные реестры товарных знаков стран, взаимодействующих с ВОИС в рамках проекта «Глобальная база данных по брендам»;  термины, часто используемые в упомянутых реестрах и все еще не фигурирующие в МТУ, будут анализироваться на предмет включения в базу данных.  До сих пор источником часто используемых терминов выступали национальные реестры Австралии, Канады, Израиля, Японии, Мексики, Новой Зеландии, Российской Федерации, Сингапура, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки.

БЮДЖЕТ

- В 2015 г. Ассамблея Мадридского союза одобрила использование для целей проекта остаток средств по состоянию на конец 2015 г. для оказания помощи некоторым национальным ведомствам в переводе базы данных МТУ на соответствующие национальные языки (см. документ MM/A/49/2, пункт 28).

- В приложении V содержится таблица, демонстрирующая распределение первоначально ассигнованных ВОИС средств (232 тыс. шв. франков) на перевод базы данных МТУ и фактические платежи, произведенные в период до 30 мая 2016 г. за работу по переводу, проделанную национальными ведомствами, которые были изначально отобраны для получения финансовой поддержки или обратились за ней.  В частности, в графе «Перенос на 2015 г.» («Сальдо») упомянутой таблицы указаны суммы, доступные каждому участвующему ведомству для дальнейшего перевода базы данных МТУ.

- По состоянию на май 2016 г. сумма, доступная для финансирования перевода материалов базы данных МТУ на языки, обозначенные в меморандумах о договоренности (МоД), подписанных между ВОИС и соответствующим национальным ведомством, составляла 105 987 шв. франков.

34.	Ассамблее предлагается:

- принять к сведению документ «База данных товаров и услуг Мадридской системы:  отчет о ходе работы» (документ MM/A/50/1), включая пункт 33 об остатке средств, выделенных на проект;  и

- обратиться к Международному бюро с просьбой представить Ассамблее в 2017 г. новый отчет о ходе работы по развитию базы данных товаров и услуг Мадридской системы, включая информацию об использовании остатка средств, выделенных на проект.

[Приложения следуют]

[Приложение II следует]

[Приложение III следует]

[Приложение IV следует]

[Приложение V следует]

[Конец приложения V и документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]

По определенным техническим причинам, касающимся взаимосвязи базы данных МТУ и операционной среды для проведения экспертизы, в исключительных случаях возможны некоторые неполадки. В настоящее время Международное бюро принимает меры для решения этих проблем.