|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-R-BW | **R** |
| WO/PBC/22/18 | | |
| оригинал: английский | | |
| дата: 26 июня 2014 г. | | |

**Комитет по программе и бюджету**

**Двадцать вторая сессия**

**Женева, 1 - 5 сентября 2014 г.**

ОТЧЕТ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

*подготовлен Секретариатом*

# ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА

1. На своей сорок девятой серии заседаний (26 сентября – 5 октября 2011 г.) Ассамблеи государств-членов ВОИС одобрили предложение о капиталовложениях для финансирования некоторых видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (документ WO/PBC/18/13).
2. Эта деятельность включает:

* приобретение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС;
* замена устаревшей АТС Nortel Meridian; и
* замена настольных компьютеров.

1. На своей двадцать первой сессии (9 - 13 сентября 2013 г.) Комитет по программе и бюджету (КПБ) получил обновленную информацию о ходе осуществления этого проекта (документ WO/PBC/21/14). Было отмечено, что замена устаревшей АТС Nortel Meridian была завершена и что были достигнуты все поставленные в этой связи основные задачи.
2. Приобретение информационно-коммуникационных технологий для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС продолжается. Как ожидается, наиболее важные работы будут завершены к открытию нового конференц-зала. Потребности в дополнительной инфраструктуре, например в поддержку новой лингвистической политики, можно лучше оценить и спланировать после того, как НКЗ начнет функционировать.
3. Как было предусмотрено на двадцать первой сессии КПБ, замена устаревших настольных компьютеров была завершена к концу 2013 г. Никаких изменений в объеме проекта не было, и все основные задачи были выполнены, как и планировалось. Новое настольное компьютерное оборудование, включая современное программное обеспечение, используется с тех пор и получило признание.
4. **резюме**
5. Намеченные мероприятия либо завершены, либо успешно продолжаются. Хотя некоторые расходы еще не полностью произведены, на данном этапе предполагается, что проект в целом будет завершен в пределах утвержденного бюджета. В таблице ниже показано нынешнее использование бюджетных ресурсов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Бюджетная смета**  (в шв. фр.) | **Фактические расходы[[1]](#footnote-2)**  (в шв. фр.) |
| **1.** | **Приобретение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС** |  |  |
|  | Сетевые переключатели для подсоединения АРМ 900+, точек беспроводного доступа (WiFi), универсальной системы мобильной связи (UMTS) и т.д. | 450 000 | 235 537 |
|  | Телефоны IP и соответствующая информационно-технологическая инфраструктура | 30 000 | 33 450 |
|  | Оборудование видеоконференц-связи для дистанционных презентаций, цифровой записи, сетевого вещания, видео по запросу, ввода субтитров и т.д. | 600 000 | 179 813 |
|  | **Всего** | **1 080 000** | **448 800** |
| **2.** | **Замена устаревшей АТС Nortel Meridian** |  |  |
|  | Установка аппаратуры и программных средств для телефонной связи IP в существующих зданиях ВОИС | 850 000 | 818 309 |
|  | Услуги по установке и вводу в действие | 250 000 | 49 162 |
|  | **Всего** | **1 100 000** | **867 471** |
| **3.** | **Замена настольных АРМ** |  |  |
|  | Замена аппаратуры | 2 100 000 | 1 657 194 |
|  | Обновление программного обеспечения | 450 000 | 345 022 |
|  | Услуги по установке и вводу в действие | 450 000 | 152 000 |
|  | **Всего** | **3 000 000** | **2 154 216** |
|  | **Итого** | **5 180 000** | **3 470 487** |

1. Предлагается следующий пункт решения.

*8. Комитет по программе и бюджету принял к сведению отчет о ходе осуществления проекта капиталовложений в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (документ WO/PBC/22/18).*

[Конец документа]

1. По состоянию на конец июня 2014 г. [↑](#footnote-ref-2)