| ВОИС |  | R WO/PBC/7/4 Corr. ОРИГИНАЛ: английский ДАТА: 26 августа 2003 г. |
| --- | --- | --- |
| ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
| ЖЕНЕВА |

КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ

Седьмая сессия

Женева, 8 – 10 сентября 2003 г.

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЗДАНИЯ

Документ подготовлен Секретариатом

I.	ВВЕДЕНИЕ

1.	В октябре 2002 г. Ассамблеи государств-членов ВОИС (далее «Ассамблеи государств-членов») одобрили проект строительства нового здания с бюджетом в 190,5 млн. шв. франков, включая административное здание и конференц-зал.  В ответ на соответствующую просьбу Секретариат начал процесс консультаций в рамках Комитета по программе и бюджету между заинтересованными делегациями и самим Секретариатом с целью оценки финансовых прогнозов и исходных посылок и осуществлял регулярную отчетность.

2.	Проект строительства нового здания предполагается завершить в течение семилетнего периода, начиная с завершения архитектурного конкурса в 2000 г. и кончая завершением проекта в июне-сентябре 2007 г.  Ожидается, что строительные работы начнутся в октябре-ноябре 2003 г. и предположительно займут около 42 месяцев.  Скорректированный вариант и отчет о ходе реализации проекта содержится в Приложении В Пересмотренного предложения в отношении программы и бюджета на 2004 – 2005 гг. (WO/PBC/7/2).

3.	Настоящий документ содержит последнюю информацию об актуальном положении с реализацией проекта, в частности решение о выборе консультанта и генерального подрядчика, а также промежуточный отчет, подготовленный внешним аудитором (Швейцарское федеральное аудиторское бюро) в июне и переданный ВОИС в июле 2003 г.  Кроме того, вопрос о строительстве дополнительных складских помещений/мест для стоянки автомобилей, – который во время одобрения проекта был отложен для дальнейшего изучения, – также представлен в настоящем документе.

II.	ВЫБОР КОНСУЛЬТАНТА

4.	Первого октября 2002 г. Ассамблеи государств-членов одобрили «назначение в соответствии с процедурами закупки ВОИС внешнюю консалтинговую фирму для участия в управлении проектом» (пункт 262 (i) (c) документа А/37/14) в целях усиления управления проектом и обеспечения завершения проекта в намеченные сроки и в рамках утвержденного бюджета.

5.	В соответствии с решением Ассамблей государств-членов приглашение представить предложения было направлено одиннадцати фирмам.  Было получено семь предложений и в качестве победителя в мае 2003 г. была определена фирма «Honegger Muller Architects SA».  Внешний консультант будет принимать участие в осуществлении надзора и контроля за реализацией проекта и предоставит экспертную помощь в следующих областях строительства:  архитектура, инженерное дело (гражданское строительство, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, коммунальные службы, электротехника, инженерная геология, геотехнология, автоматизация зданий и пр.), обеспечение безопасности строительных работ, физические средства охраны, проектные расходы, страхование и прочее.  В сферу ответственности фирмы в ходе реализации проекта будут входить следующие задачи:

–	предоставление ВОИС необходимой экспертной помощи и информации в отношении финансовых и технических аспектов управления проектом;

–	при необходимости оказание помощи ВОИС в ходе встреч с контракторами по вопросам планирования, разработки и оценки проектных планов;

–	подготовка периодических отчетов о ходе реализации работ для Секретариата и Комитета по строительству, содержащих информацию о соответствии реализации проекта одобренным планам и о любых потенциальных рисках в ходе реализации реализации проекта, которые могут повлечь за собой повышение расходов и/или нарушения сроков;

–	информирование Секретариата об оценке качества работы, завершенной генеральным подрядчиком и другими подрядчиками;

–	оказание консультативной помощи Секретариату по вопросам технической оценки, оценки потребностей и расходов в связи с реализацией проекта.

III.	ВЫБОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

6.	После одобрения проекта строительства нового здания в октябре 2002 г. предложение сообщить о своей заинтересованности в реализации проекта было помещено в ноябре 2002 г. в ряде ведущих международных газет («Le Monde», «El Pais», «The Economist», «The Herald Tribune»), в швейцарских газетах «Tribune de Geneve» и «Neuer Zurcher Zeitung»..  Эта информация, также доступная в Интернете, была направлена в постоянные представительства государств-членов ВОИС в Женеве.  Заинтересованность в работе над проектом выразили 16 строительных компаний из восьми стран.  После первоначального этапа оценки, проведенной сотрудниками Отдела служебных помещений и службы закупок и контрактов, был подготовлен список из девяти компаний.  Среди критериев для отбора этих компаний были следующие:  опыт на швейцарском и/или международном строительном рынках;  наличие репутации в области строительства зданий, в особенности служебных зданий и конференц-залов;  уровень накопленного опыта деятельности и кредитоспособность и финансовое положение.

7.	Работа над подробной спецификацией проекта строительства нового здания была продолжена с архитектурной фирмой («Бениш, Бениш энд Партнерз») и инженерами.  В марте 2003 г.  все девять участников получили тендерный документ.  В июне 2003 г. Секретариат получил от участников четыре предложения и пять писем с выражением сожаления по поводу невозможности участия.

8.	В июле 2003 г. Генеральный директор учредил Совет по выбору генерального подрядчика, состоящий из девяти членов.  В состав Совета входили представители государств-членов ВОИС, а его со-председателями являлись послы Нидерландов и Пакистана при европейском отделении ООН в Женеве, Его Превосходительство г-н Ян де Йонг и Его Превосходительство г-н Шаукат Умéр.  Помимо со-председателей в состав Совета по выбору генерального подрядчика входили представители Координаторов групп в рамках ВОИС.

9.	Перед Советом по выбору генерального подрядчика были поставлены следующие задачи:

–	обсудить техническую и финансовую оценку предложений, представленных Секретариатом ВОИС и внешним консультантом;

–	обсудить критерии отбора и результаты оценки (при этом помощь в проведении обсуждений была оказана Секретариатом);

–	выбрать генерального подрядчика; и

–	принять решение о способе представления отобранного кандидата государствам-членам.

10.	Совет по выбору генерального подрядчика встретился 25 августа 2003 г. для рассмотрения кандидатур четырех фирм на роль генерального подрядчика.  В заседании Совета приняли участие представители Секретариата, архитектурная фирма («Бениш, Бениш энд Партнерз»), а также внешняя консалтинговая фирма («Honegger Muller Architects SA»).  На основе технической и финансовой оценки, проведенной Секретариатом при содействии внешней консалтинговой фирмы, Совет по выбору подрядчика единодушно избрал фирму «Индуни-Ферровиал» генеральным подрядчиком для реализации строительства нового здания ВОИС, при условии успешного проведения переговоров по ряду технических и финансовых вопросов.  Сектретариату была высказана просьба информировать со-председателей Совета по выбору генерального подрядчика о ходе этих переговоров (см. пресс-коммюнике ВОИС PR/2003/351).

IV.	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ

11.	Швейцарское федеральное аудиторское бюро в рамках своего продолжающегося мандата в качестве внешнего аудитора ВОИС в период с 26 мая по 28 июня 2003 г. провело внутреннюю ревизию проекта строительства нового здания.  Промежуточный отчет аудитора, переданный ВОИС в июле, содержит семь рекомендаций (экземпляр отчета будет распространен в качестве неофициального документа седьмой сессии Комитета по программе и бюджету).

12.	Секретариат уже выполнил ряд рекомендаций в отношении завершения проектного дизайна.  Другие рекомендации в отношении управления проектом будут учтены в ходе консультаций с генеральным подрядчиком.  Государства-члены будут информироваться о ходе реализации проекта, включая структуру управления, а также этапы реализации проекта.

V.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ/МЕСТА ДЛЯ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

13.	Следует напомнить, что в октябре 2002 г. Ассамблеи государств-членов утвердили проект строительства нового здания с учетом проектного предложения, представленного в документе А/37/2, и отчета об оценке, представленного Швейцарским федеральным аудиторским бюро (документ А/37/10), содержащего оценку актуальных и прогнозируемых деловых потребностей Организации и альтернативных решений в отношении служебных помещений.

14.	Следует также напомнить, что Ассамблеи государств-членов также одобрили «проведение Секретариатом дальнейшего исследования с целью обеспечения дополнительных мест для стоянки автомобилей, а также проведения необходимых консультаций с женевскими властями» (пункт 262 (i) (d) документа А/37/14).

15.	Техническая концепция проекта строительства нового здания, утвержденная Ассамблеями государств-членов, как указано выше, включает 560 рабочих мест, конференц-зал на 650 мест и 280 подземных стоянок для автомобилей.  Кроме того, Ассамблеи государств-членов просили скорректировать техническую концепцию в целях оптимизации числа рабочих мест, а также технического дизайна в соответствии с рекомендациями в целях достижения экономии средств и повышения производительности.  Был также рассмотрен вопрос об утверждении дополнительных подземных стоянок автомобилей/складских помещений, но никакого решения принято не было.  Следует напомнить, что в то время женевские власти еще не дали одобрения на дополнительные технические помещения.

16.	По просьбе Ассамблей государств-членов Секретариат продолжает изучать вопрос о дополнительных складских помещениях/местах стоянки для автомобилей.  Соответствующие спецификации заложены в дальнейшую разработку технических планов архитектора и инженеров проекта.  В соответствии с актуальными проектными планами дополнительные складские помещения будут примыкать к нынешней подземной стоянке ВОИС.  Они будут состоять из пяти подземных этажей площадью 5 191 кв. метров и объемом 14 535 куб. метров.  Общая вместимость этого помещения в расчете на места для стоянки автомобилей составит около 250 автомобилей.

17.	ВОИС в настоящее время арендует складские помещения общей площадью приблизительно 4 100 кв. метров в ряде мест в Женеве, при этом ежегодно расходуя

450 000 шв. франков.  Сюда включены не только материалы публикаций, но также экземпляры миллионов международных патентных заявок, поданных по процедуре Договора о патентной кооперации (РСТ), которые ВОИС юридически обязана хранить в течение, по крайней мере, 30 лет (правило РСТ 93.2).  Наличие дополнительных складских помещений в дополнительных технических сооружениях позволит ВОИС значительно сократить расходы на аренду.

18.	Как уже признавалось ранее в ходе обсуждения проекта строительства нового здания, места для стоянки автомобилей не достаточны для удовлетворения потребностей правительственных чиновников, делегатов, пользователей системы ИС и штатных сотрудников ВОИС.  Потребности в местах для стоянки автомобилей только для штатных сотрудников ВОИС на период с 2003 по 2009 гг. показаны в плане служебных помещений, который фигурирует в приложении А Пересмотренного предложения в отношении программы и бюджета на 2004 – 2005 гг. (документ WO/PBC/7/2).  Прогнозы основаны на 66% соотношении между необходимыми местами для стоянки автомобилей и рабочими местами, как предложено Швейцарским федеральным аудиторским бюро.  В 2003 г. в служебных помещениях, принадлежащих ВОИС, насчитывалось 237 мест для стоянки автомобилей или около 50% числа всех рабочих мест, находящихся в служебных помещениях, принадлежащих ВОИС.  В результате ВОИС продолжала арендовать значительное число мест для стоянки автомобилей в Parking des Nations.  Прогнозируется, что начиная с 2009 г. соотношение между принадлежащими ВОИС местами для стоянки автомобилей и рабочими местами, упадет до 42%, что потребует от Организации продолжать аренду мест для стоянки автомобилей в Parking des Nations.  Нехватка мест для стоянки автомобилей в служебных помещениях, принадлежащих ВОИС, а также прогнозируемое полное использование Parking des Nations не позволит ВОИС предоставлять в распоряжение делегатов и посетителей места для стоянки автомобилей за исключением нескольких стоянок, расположенных на улице.  Вопрос с местами для стоянки автомобилей приобретет особую остроту в ходе проведения крупных конференций и заседаний в конференц-залах ВОИС, прогнозируемая вместимость которых к 2007 г. составит 1000 мест.

19.	Женевские власти дали свое разрешение в соответствии с ППМ (План привязки к местности) на строительство дополнительных складских помещений как части нового строительного проекта.  Дополнительное разрешение было дано женевскими властями 24 июля 2003 для использования этих помещений в качестве стоянки для автомобилей.  Двойное использование помещений в качестве складских и мест для стоянки автомобилей совпадает с потребностями ВОИС.  Хотя долгосрочные потребности в складских помещениях, очевидно, в некоторой степени сократятся ввиду перевода публикаций в цифровую форму и возможных изменений носителей для хранения регистрационных экземпляров в рамках РСТ, потребности в дополнительных местах для стоянки автомобилей, вероятно, возрастут в связи с расширением использования помещений ВОИС.

20.	В целях облегчения обсуждения и принятия решения государствами-членами по вопросу о дополнительных складских помещениях/местах для стоянки автомобилей, кандидатам на роль генерального подрядчика было предложено представить два предложения, в частности Вариант А (строительство административного здания, конференц-центра и дополнительных складских помещений/мест для стоянки автомобилей) и Вариант В (строительство только административного здания и конференц-центра).  Как указывалось выбранным кандидатом «Индуни-Ферровиал», прогнозируемые дополнительные расходы на строительство складских помещений/мест для стоянки автомобилей составят приблизительно 3 млн. шв. франков.  Это очень удачно сопоставимо с первоначальными прогнозами Швейцарского федерального аудиторского бюро в сумме 20 млн. шв. франков.  В соответствии с анализом, проведенным внешним консультантом («Honegger Muller Architects SA»), значительно более низкий прогноз является реалистичным ввиду осуществления строительства дополнительных помещений одновременно с основным зданием, включая проведения общих земляных работ и наличие строительной техники на площадке.

21.	Ввиду потребности в дополнительных складских помещениях/местах для стоянки автомобилей государствам-членам предлагается одобрить строительство дополнительных помещений.  Дополнительные расходы на строительство, – что подтверждено в ходе торгов, – представляют собой значительное сокращение по сравнению с первоначальными прогнозами и могут обслуживаться в рамках общего бюджетного пакета в сумме 190,5 млн. шв. франков.

22.	Комитету по программе и бюджету предлагается:

(i)	принять к сведению информацию, содержащуюся в настоящем документе, и

(ii)	одобрить дополнительные складские помещения/места для стоянки автомобилей в рамках строительства нового здания.

[Конец документа]