|  |  | C |
| --- | --- | --- |
| WO/PBC/21/14 |
| 原 文：英文 |
| 日 期：2013年7月10日 |

计划和预算委员会

第二十一届会议

2013年9月9日至13日，日内瓦

信息与通信技术(ICT)资本投资项目进展报告

秘书处编拟

# 背  景

1.	在2011年9月26日至10月5日举行的第四十九届会议上，WIPO成员国大会批准了“为部分信息与通信技术(ICT)活动供资的资本投资提案”(WO/PBC/18/13)。

2.	活动包括：

- 新会议厅的ICT相关设施；

- 更换过时的程控电话交换机；以及

- 更换台式计算机。

# 新会议厅的ICT相关设施

- 3.	新会议厅的ICT相关准备工作主要侧重于技术遴选、采购和合同谈判。  由于与原总承包商达成友好分离协议后的施工时间表有所改动，工作进展缓慢，而且对拨款资金的使用率很低。  目前主要的显著成果是，已经为在新会议厅内部和周边部署高密度的无线(WiFi)服务选定了适合的解决方案，方案设计能支持高达2,000个并发连接。

- 4.	该项活动预期将与其他的新会议厅项目一起，继续进行。

# 更换过时的北电(MERIDIAN)电话交换机

- 5.	新系统的部署已于2012年年底前完成，与原计划一致，而且所有老设备已在2013年一季度期间拆除。项目范围没有变化，而且部署工作的质量经过了大规模验收测试的验证。系统的落实已经实现了所有主要运营目标：

- 消除了因使用过时技术和支持冗余、类似解决方案的需要而产生的业务风险；

- 通过采用系统复制和在WIPO各建筑区位间对关键系统组分进行分配，提高了服务可用性；

- 为使内部通信更加有效，采用了各种新功能，诸如：音频和视频通信以及电话服务与电脑环境的整合(通称为统一通信服务)；以及

- 为有效使用新技术对工作人员进行了综合培训。

6.	此外，以下成效还将在未来实现：

- 通过开发分支机构软件包，向WIPO驻外办事处扩展新的解决方案(已经为东京和新加坡办事处落实了该软件包)，以改进WIPO办事处之间音频和视频通信能力的成本效益；

- 高效使用诸如Presence Management、Instant Messaging等多种通信工具，通过电脑或智能手机获取语音邮件和未接来电，从而加强职员保持联系的能力，即便不在办公室也能保持联系；

- 将某些新的电话功能扩展至移动设备。

# 更换台式计算机

7.	大部分技术准备工作已于2012年完成。台式工作站平台的实际更换已于2013年初开始，升级至了Windows 7和Office 2010。作为此项活动的一部分，过时的台式计算机也将被更换。部署工作进展顺利，预计将于2013年年底前完成。

# 概  要

8. 计划活动或已完成，或进展顺利。尽管每项单项活动的支出可能与预算拨款并不完全吻合，但在目前阶段可以预见的是，所有活动的整体支出不会超出总的预算拨款。每项单项活动对预算拨款的使用将在所有活动完成后，于2014年上报。

9.	请计划和预算委员会建议WIPO成员国大会注意本文件的内容。

[文件完]