|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WIPO-C-B&W |  | **C** |
| CDIP/23/11 | | |
| **原 文：****英文** | | |
| **日 期：****2019年3月14日** | | |

发展与知识产权委员会（CDIP）

**第二十三届会议**

2019**年**5**月2**0**日至**24**日，日内瓦**

推广使用在“知识产权与技术转让：共同挑战–共同解决项目”下  
所建网页论坛及将其集成到新WIPO INSPIRE平台的路线图更新后的费用核算

秘书处编拟的文件

. 在2018年11月19日至23日举行的第二十二届会议上，发展与知识产权委员会（CDIP）讨论了关于“推广使用在‘知识产权与技术转让：共同挑战–共同解决项目’下所建立网页论坛的路线图更新后的费用核算”的文件CDIP/22/5。该文件载有可采取的行动和以在产权组织eTISC平台实施初始载于文件CDIP/21/6的行动为依据进行更新的费用核算对应列表。委员会要求秘书处“提供进一步详情，并提供定制网页论坛以及将该论坛集成到产权组织目前正在开发的Intellogist平台所需的费用情况，以供第二十三届会议审议”。

2. 本文件附件载有所要求的拟将网页论坛集成到WIPO INSPIRE平台（原称为Intellogist）的详情。

3. 请CDIP审议本文件附件中所载的信息。

[后接附件]

1. 要回顾的是，在第十八届会议上，美国、澳大利亚和加拿大三个代表团提交了关于技术转让相关活动的联合提案（文件CDIP/18/6 Rev.附件一）。委员会同意就提案的第1、2、3、4和6项开展工作。
2. 第4项内容如下：“我们建议秘书处推广在‘知识产权与技术转让：共同挑战–共同解决项目'项下建立的网页论坛的使用，因为它是一个解答成员国有关技术转让各种疑问和问题的有用工具。秘书处还应从WIPO技术转让网页上建立与该网页论坛的链接（参见第1项）。”
3. 作为对上述要求的响应，在委员会第二十届会议上，对载有“推广使用在‘知识产权与技术转让：共同挑战–共同解决项目’下所建立网页论坛的路线图”的文件（文件CDIP/20/7）作了介绍，以供委员会审议。并进一步要求秘书处就路线图中所述可采取的行动的实施所涉费用编拟一份概算。
4. 在第二十一届会议上，委员会讨论了文件CDIP/21/6中所载的“推广使用在‘知识产权与技术转让：共同挑战–共同解决项目'下所建网页论坛的路线图费用核算”，并要求秘书处以利用如产权组织的eTISC平台这类现有平台为例，对路线图和费用核算进行修订。此后，在第二十二届会议上，当讨论更新后的费用核算时，委员会要求秘书处提供进一步详情，并提供定制网页论坛以及将该论坛集成到产权组织目前正在开发的产权组织INSPIRE（原称为Intellogist）平台所需的费用情况。
5. “推广使用在‘知识产权与技术转让：共同挑战–共同解决项目’下所建立网页论坛的路线图”为推广使用在上述发展议程项目下所建的网页论坛提出了下列可采取的行动：

可采取的行动1：作为第一步，对目标受众、目标受众重视的服务以及与网页论坛形成竞争的服务进行评估，并对网页论坛的用户体验进行回顾审查。

可采取的行动2：作为第二步，根据行动1在评估和用户体验审查的基础上制定内容战略，同时考虑到产权组织内部现有的活动和能力，并评估是否需要增加资源。可以在内容战略中确定要为网页论坛制作以吸引访问的专业生成内容和用户生成内容的特定类型以及这些内容类型之间的联系。内容战略还可以探讨有效形式（包括语言、基调和社会规范）等问题，并规划出所需的角色和工作流程。

可采取的行动3：作为第三步，根据行动2制定有效落实内容战略的技术要求，并在考虑产权组织内部现有资源和能力的同时，确保高效的用户和内容管理，并确定满足这些要求的平台。

可采取的行动4：作为第四步，根据行动3部署平台，并根据行动2落实内容战略。

可采取的行动5：作为第五步，制定传播和推广战略，以确定有效渠道来接触根据行动1的评估所规划的各部分目标受众，并确定将采取的具体行动，如网页链接、电子邮件和社交媒体活动。其中一项已经采取的行动是创建了从“技术与转让”网站页面到网页论坛的链接。

可采取的行动6：作为第六步，寻求与已经建立技术转让相关社区的组织建立伙伴关系，以吸引用户访问网页论坛，并改善其所提供的服务。

1. 目前存在选项，可以省略根据行动3制定技术要求和确定满足这些要求的平台。根据行动4部署的平台可以是产权组织使用的现有具体媒体平台，即eTISC社交媒体平台。
2. 实施这一选项将节省落实行动3的成本，但可能会在下述方面带来限制：(i)根据行动4部署的平台能够对根据行动1得出的评估结果和用户体验回顾审查予以回应的程度；和(ii)根据行动2内容战略确定的专业生成内容的具体类型。eTISC社交媒体平台中有限的定制化选项可能会导致这些限‍制。
3. 根据行动4部署平台将包括在eTISC平台可以提供的有限范围内定制化该平台，同时考虑到根据行动1对用户体验进行审查评估的结果和根据行动2的内容战略。首次更新后的推广网页论坛路线图的费用核算载于文件CDIP/22/5，由下述可采取的行动组成：

可采取的行动1：作为第一步，对目标受众、目标受众重视的服务以及与网页论坛形成竞争的服务进行评估，并对网页论坛的用户体验进行回顾审查。

可采取的行动2：作为第二步，根据行动1在评估和用户体验审查的基础上制定内容战略，同时考虑到产权组织内部现有的活动和能力，并评估是否需要增加资源。可以在内容战略中确定要为网页论坛制作以吸引访问的专业生成内容和用户生成内容的特定类型以及这些内容类型之间的联系，同时考虑到eTISC社交媒体平台可以提供的有限定制化选项。内容战略还可以探讨有效形式（包括语言、基调和社会规范）等问题，并规划出所需的角色和工作流程。

可采取的行动3：作为第三步，根据行动2定制化eTISC社交媒体平台，并落实内容战略。

可采取的行动4：作为第四步，制定传播和推广战略，以确定有效渠道来接触根据行动1的评估所规划的各部分目标受众，并确定将采取的具体行动，如网页链接、电子邮件和社交媒体活‍动。

可采取的行动5：作为第五步，寻求与已经建立技术转让相关社区的组织建立伙伴关系，以吸引用户访问网页论坛，并改善其所提供的服务。

1. 落实行动3的费用，具体即落实内容战略的费用，由于任务依赖关系，只有在行动2（即制定内容战略）完成后，才可能进行估算。将创作的改进内容的范围，根据内容战略，可能差别很大，创作这种内容的资源要求同样可能差别很大。
2. 维持行动4结果的费用，具体即落实传播和推广活动的费用，只有在行动4（即制定传播和推广战略）完成后，才可能进行估算。传播和推广活动的范围，根据传播和推广战略，可能差别很大，落实这些活动的资源要求同样可能差别很大。
3. 落实行动5的费用，具体即为内容、平台及传播和推广寻求建立（并发展）伙伴关系，只有在行动2和4（即制定内容战略及制定传播和推广战略）分别完成后，才可能进行估算。这些伙伴关系的范围和性质将由这些关系在支持内容创作、平台开发及传播和推广方面所增加的价值决定。
4. 上述各项可采取的行动需要聘请数字传播分析、战略和内容创作领域的外部专家。按照文件CDIP/22/5所述，实施第一阶段所需的资源概算为90,000瑞郎，预计从项目批准时开始要用12个月实施。

替代方案建议

1. 初始（文件CDIP/21/6）和修订后（CDIP/22/5）路线图的一项替代方案是仅将内容从网页论坛迁移到eTISC平台。这一替代方案将整体利用为eTISC平台提供的网站管理和审核，以及eTISC平台的现有流量。初始和修订后路线图中所载的旨在促进用户参与和创建用户生成内容的所有可能采取的行动将被省略。预计不需要额外的资源来实施这一替代方案。
2. eTISC平台预计将于2019年集成到产权组织专业专利信息报告数据（INSPIRE）平台，即原先的产权组织Intellogist平台。相比集成到现有的独立eTISC平台，在集成后的平台内实施初始或修订后路线图或者初始和修订后路线图的替代方案预计不需要已提出资源之外的额外资源，不超出路线图和替代方案本身的专用资源。

[附件和文件完]