|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| PCT/WG/10/13 |  |  |
| оригинал: английский |  |  |
| ДАТА: 4 апреля 2017 Г. |  |  |

Рабочая группа по

Договору о патентной кооперации (РСТ)

Десятая сессия

Женева, 8 – 12 мая 2017 г.

сервис безбумажного документооборота eSearchCopy/PCT Европейского патентного ведомства

Документ подготовлен Европейским патентным ведомством

# РЕЗЮМЕ

В настоящем документе описывается сервис Европейского патентного ведомства eSearchCopy.  С июля 2015 г. по август 2016 г. осуществлялась пилотная программа сервиса, который был доступен ограниченному числу получающих ведомств.  Европейское патентное ведомство намерено в сотрудничестве с Международным бюро расширить сервис путем поэтапного подключения к нему других заинтересованных получающих ведомств, отвечающих установленным критериям.

# СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время большинство получающих ведомств пересылает регистрационный экземпляр в соответствии с правилом 22 в Международное бюро (МБ) и отдельно пересылает копию для поиска в соответствии с правилом 23 в международный поисковый орган (МПО).  Подавляющее большинство регистрационных экземпляров международных заявок, в которых в качестве МПО выбрано Европейское патентное ведомство (ЕПВ), пересылается получающими ведомствами в МБ в электронном виде по системе электронного обмена данными РСТ (PCT-EDI) или ePCT.  Однако этого не делается в случае копий для поиска, которые ЕПВ получает в качестве международного поискового органа, так как существующая практика получающих ведомств, за исключением лишь нескольких из них, состоит в пересылке копий на бумажных носителях (или компакт-дисках).

Желая создать бесперебойный и эффективный с точки зрения затрат механизм для пересылки получающими ведомствами копий для поиска в ЕПВ в качестве МПО через Международное бюро, в период с июля 2015 г. по август 2016 г. ЕПВ и МБ реализовали основанную на сервисе eSearchCopy пилотную программу электронной пересылки копий для поиска через МБ (названную в ЕПВ «сервисом безбумажного документооборота РСТ»).  Цель данного пилотного проекта заключалась в оценке целесообразности такой новой процедуры электронной пересылки копий для поиска в рамках выполнения ЕПВ функций МПО и при участии ограниченного числа ведомств различных размеров и в разных географических регионах, а также в определении условий для распространения данного нового сервиса на большее число ведомств.  Пилотный проект был успешно реализован, и в настоящее время сервис работает для получающих ведомств следующих договаривающихся государств:  Израиля, Италии, Испании, Японии, Норвегии и Финляндии, – а также для МБ в качестве получающего ведомства.

По итогам пилотного проекта ЕПВ намерено в сотрудничестве с Международным бюро расширить данный новый сервис на все заинтересованные получающие ведомства, отвечающие установленным критериям, с целью постепенного отказа от пересылки копий для поиска по обычной почте.

# КОНЦЕПЦИЯ СЕРВИСА безбумажного документооборота PCT

Для передачи через МБ копий для поиска в электронном виде получающее ведомство должно отправить в МБ по каналам электронной связи (PCT-EDI или ePCT) пакет регистрационного экземпляра (пакет документов в электронном виде, включающий регистрационный экземпляр и ряд сопроводительных документов) вместе со всеми документами, которые не входят в пакет, но являются обязательной частью пакета копии для поиска (в частности, если применимо, переводы для целей международного поиска в соответствии с правилом 12.3).  Кроме того, получающее ведомство должно информировать МБ об уплате заявителем пошлины за поиск.  Последнее важно для обеспечения уплаты пошлин за поиск в отношении экземпляров для поиска, получаемых ЕПВ в качестве МПО.

Проверив, что ЕПВ, действуя в качестве МПВ, компетентно проводить международный поиск, и получив, если применимо, переводы документов для целей международного поиска в соответствии с правилом 12.3, а также информацию об уплате заявителем пошлины за поиск, МБ незамедлительно препровождает от имени получающего ведомства по защищенным частным каналам связи в ЕПВ, действующий в качестве МПО, готовый пакет копии для поиска (копию электронного пакета регистрационного экземпляра и любые сопроводительные документы, полученные от принимающего ведомства).

Дополнительные документы, которые не были включены в пакет регистрационного экземпляра, но позднее поступили в получающее ведомство, также пересылаются из получающего ведомства в МБ по каналам РСТ-EDI или ePCT и затем из МБ в ЕПВ, действующий в качестве МПО, по тем же защищенным частным каналам связи.

Процедура электронной пересылки копий для поиска через МБ в дальнейшем будет также именоваться «процедурой безбумажного документооборота PCT», а все ссылки на процедуру пересылки копий для поиска на бумажных носителях следует понимать как охватывающие также передачу на компакт-дисках, если такая передача осуществляется в рамках существующей процедуры пересылки.

# порядок перехода к процедуре безбумажного документооборота

Прежде чем разрешить получающему ведомству перейти к процедуре безбумажного документооборота PCT, необходимо удостовериться в том, что такой переход не вызовет никаких правовых коллизий.  Поэтому в случае любого получающего ведомства, заинтересованного в переходе к процедуре безбумажного документооборота PCT, данному переходу будет предшествовать непродолжительный этап оценки, который обычно будет длиться около двух месяцев.

На этапе оценки электронная передача копий для поиска через МБ будет осуществляться параллельно с пересылкой (напрямую) на бумажных носителях из получающего ведомства в ЕПВ, действующее в качестве МПО, в целях сопоставления процедуры безбумажного документооборота PCT с пересылкой на бумажных носителях с точки зрения своевременности передачи, качества данных, возможности контроля за продвижением документов, их комплектности и соответствия требованиям.

Переход на процедуру безбумажного документооборота PCT будет возможен только в случае положительной оценки вышеуказанных параметров со стороны ЕПВ и Международного бюро.  На практике они будут давать положительное заключение только в том случае, если получающее ведомство отвечает ряду установленных требований.  После принятия положительного заключения получающее ведомство будет информировано о дате, начиная с которой процедура безбумажного документооборота PCT становится стандартной процедурой пересылки и прекращается обмен документами на бумажных носителях.

План и сроки оценки (например, определение числа документов, которые должны быть проанализирован для составления заключения, и/или продолжительности оценки) будут зависеть от размера получающего ведомства, измеряемого количеством копий для поиска, ежегодно передаваемых ЕПВ как МПО.

# ПОСТЕПЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ СЕРВИСА безбумажного документооборота PCT

Многие получающие ведомства, заинтересованные в присоединении к сервису безбумажного документооборота PCT, уже связались с ЕПВ и Международным бюро.  Ввиду объема работы и затрат времени, необходимых для введения данного сервиса для каждого получающего ведомства, ЕПВ не может предложить данную новую услугу всем заинтересованным ведомствам одновременно.  Поэтому расширение охвата нового сервиса будет осуществляться постепенно.  В частности, расширение сервиса безбумажного документооборота PCT будет осуществляться поэтапно с введением услуги на каждом этапе для группы из трех-четырех получающих ведомств.  Таким образом, в 2017 г. ЕПВ планирует ввести безбумажный документооборот PCT для трех групп, т.е. в общей сложности для приблизительно десяти получающих ведомств.

Любое получающее ведомство, заинтересованное в использовании сервиса безбумажного документооборота PCT, может направить заявку в ЕПВ на адрес электронной почты international_pct_affairs@epo.org.

Рабочей группе предлагается принять к сведению содержание настоящего документа.

- [Конец документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]